高校《Java 程序设计》课程设计

学生信息管理系统（SIMS）

需求分析与设计步骤说明书

（文档一）

表 0-1  文档信息与封面要素表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程设计名称 | 《Java 程序设计》课程设计 |
| 设计题目 | 学生信息管理系统（Student Information Management System，SIMS） |
| 文档名称 | 需求分析与设计步骤说明书（文档一） |
| 专业班级 | 软件工程 20XX 级 X 班（待填写） |
| 小组成员 | 姜望舒（组长）：项目经理兼系统架构师；负责模块 1 用户登录与权限管理及公共工具层 佟尚轩：数据库与 DAO 层开发；负责模块 2 学生信息管理、模块 3 班级与专业管理 陈孝鑫：业务逻辑层开发；负责模块 4 课程管理、模块 5 成绩管理、模块 6 考勤管理 王永涛：界面开发（主）；负责模块 9 系统日志管理、模块 10 系统维护与配置及界面框架 刘壮：界面开发与测试；负责模块 7 统计分析与报表、模块 8 数据导出与打印，以及全部测试与文档 |
| 团队规模与周期 | 5 人团队，开发周期 1 周（7 天），每人每天约 8 学时（合计约 280 学时，约 16 人日） |
| 指导教师 | （待填写） |
| 文档版本 | V1.0（需求基线版） |
| 编写日期 | 20XX 年 XX 月 XX 日（待填写） |

表 0-2  文档修订记录

| 版本 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 第 1 天 | 佟尚轩 | 依据调研问卷与访谈记录形成需求初稿 | 姜望舒 |
| V0.2 | 第 2 天 | 佟尚轩、姜望舒 | 补充角色权限矩阵、典型用例与业务规则编号 | 陈孝鑫 |
| V0.3 | 第 3 天 | 陈孝鑫 | 补充 9 张数据表的逻辑与物理设计说明 | 王永涛 |
| V1.0 | 第 3 天 | 姜望舒 | 需求基线冻结，评审通过并作为设计输入 | 指导教师 |

目  录

第 1 章  引言

1.1  编写目的    1.2  项目背景    1.3  术语定义    1.4  参考资料

第 2 章  项目需求分析

2.1  系统目标与建设意义

2.2  用户角色与权限矩阵

2.3  功能性需求（2.3.1 用户登录与权限管理～2.3.10 系统维护与配置）

2.4  典型用例描述    2.5  非功能性需求    2.6  需求优先级与工作量估算

第 3 章  需求到设计的转化（设计步骤）

3.1  步骤一 组建团队与选题立项～3.12  步骤十二 文档整理与成果展示答辩

第 4 章  团队分工与进度计划

4.1  角色分工表    4.2  一周进度计划表    4.3  协作规范

第 5 章  需求确认与验收标准

5.1  需求确认清单（FR-01～FR-40）    5.2  项目验收标准

附录 A  需求调研问卷样例

附录 B  术语与缩略语表

# 第 1 章  引言

## 1.1  编写目的

本文档是学生信息管理系统（Student Information Management System，以下简称 SIMS）课程设计项目的首份工程技术文档，面向项目组 5 名成员、指导教师与课程验收人员编写，目的是把课程设计任务书中的概括性要求转化为可执行、可验证、可分工的需求与设计约定。本文档同时承担“需求基线”的职责：一旦评审通过，后续的详细设计、编码、测试与验收均以本文档的条目编号为追溯依据。

具体而言，本文档要达成以下四个目的：

界定系统范围：明确 SIMS 的 10 个功能模块、9 张数据表，以及每个模块的输入、处理、输出与业务规则，划清“做什么”与“不做什么”的边界，防止开发过程中随意追加功能而导致进度失控。

统一团队认识：通过角色权限矩阵（表 2-1）与典型用例描述（表 2-4～表 2-8），使 5 名成员对同一功能的操作入口、数据范围与判定口径完全一致，减少口头沟通造成的返工。

指导后续工作：把需求分析整理为 12 个可执行的设计步骤（第 3 章），每步给出步骤目标、输入、主要活动、输出交付物与负责人，直接作为《详细设计说明书》《测试报告》与编码任务的输入。

提供验收依据：第 5 章的需求确认清单（FR-01～FR-40）与验收标准给出可测量的判定条件，作为成员自测、交叉测试与教师验收的统一口径。

## 1.2  项目背景

高校学生信息管理涉及学籍档案、班级与专业设置、课程开设、成绩评定、考勤登记与统计分析等多个环节。在课程设计所模拟的业务场景中，这些数据大多由辅导员与任课教师分别用 Excel 表格和纸质记录维护：同一名学生的信息可能同时存在于三张互不关联的表格中，学号、班级、成绩口径容易不一致；期末统计班级平均分、及格率、不及格名单时只能手工筛选与计算，一个班 40 名学生、10 门课程就会产生数百次重复操作；考勤记录与学籍状态脱节，缺勤次数超标的预警完全依赖人工核对。这些问题的共同根源是数据分散、缺乏统一的约束与统计能力。

本项目即针对上述问题，开发一个面向高校教务场景的桌面客户端软件。项目属于《Java 程序设计》课程设计，团队规模 4～5 人（本项目按 5 人组织），开发周期 1 周（7 天），每人每天投入约 8 学时，合计约 280 学时（按 8 学时折算 1 人日，约 16 人日）。课程设计要求综合运用面向对象程序设计、集合与异常处理、JDBC 数据库编程、Swing 图形界面、文件与 Excel 读写、单元测试以及 Maven 工程构建等知识，并通过团队协作完成一个具有实用价值的完整软件。

技术选型及理由：

Java 17：长期支持版本，语法现代（var、switch 表达式、文本块、record），课程教学内容与之配套，跨平台且资料充足。

Swing + FlatLaf 3.4.1：Swing 为 JDK 自带 GUI 工具包，无需额外运行环境；FlatLaf 3.4.1 提供现代扁平化外观主题，一行代码即可统一全局风格，弥补 Swing 默认外观陈旧的问题。

JDBC + H2 2.2.224：H2 为内嵌文件型关系数据库，免安装、免配置、随程序一起分发，支持标准 SQL、计算列、唯一约束与外键，并提供 BACKUP TO 备份命令；数据以文件形式保存在程序目录下，便于演示与随堂验收。

Apache POI 5.2.5：用于生成与读取 .xlsx 文件，支撑成绩批量导入与名册、成绩表、考勤表、统计报表的导出。

JUnit 5：对业务规则（总评计算、出勤率统计、唯一性校验、分页边界等）编写自动化单元测试。

Maven 3.9.9：统一依赖版本与构建流程，一条命令完成编译、测试与打包，降低 5 人协作时的环境差异风险。

运行形态：

桌面客户端程序，在 Windows 上双击 run.bat 即可启动，无需安装数据库、无需联网、无需手工建表。

首次启动时程序自动创建数据库文件、执行建表脚本（9 张表）并灌入演示数据（专业 5 个、班级 10 个、学生 40 人、课程 10 门、成绩记录 75 条、系统用户 4 个、系统参数 8 项），考勤记录由程序初始化时批量生成，保证开箱即可演示。

## 1.3  术语定义

为便于阅读，本文将反复使用的术语与缩略语整理如下表，完整版本见附录 B。

表 1-1  常用术语与缩略语简表

| 术语／缩略语 | 英文全称或对应概念 | 在本项目中的含义 |
| --- | --- | --- |
| SIMS | Student Information Management System | 本项目交付的学生信息管理系统桌面客户端 |
| 三层架构 | Three-Tier Architecture | 表示层 ui、业务逻辑层 service、数据访问层 dao／entity，util 为公共工具层 |
| 权限矩阵 | Permission Matrix | 4 类角色与 10 个功能模块操作权限的二维对照表，见表 2-1 |
| 总评成绩 | Total Score | 由平时成绩与期末成绩按权重计算，公式见 2.3.5 节；有补考成绩时取补考成绩 |
| 及格率 | Pass Rate | 总评成绩达到及格线的记录数占参考记录总数的百分比，及格线默认 60 |
| 出勤率 | Attendance Rate | 出勤、迟到、早退次数之和占考勤总次数的百分比，见 2.3.6 节 |
| MD5 | Message Digest Algorithm 5 | 单向摘要算法，用于把用户密码转换为 32 位密文后存储 |
| H2 | H2 Database 2.2.224 | 内嵌文件型关系数据库，数据库文件位于程序目录，免安装 |
| FlatLaf | FlatLaf 3.4.1 | Swing 现代扁平化外观主题库，用于统一界面风格 |
| POI | Apache POI 5.2.5 | Java 读写 Office 文档的类库，本项目用于 .xlsx 导入与导出 |
| BR | Business Rule | 业务规则编号前缀，格式为 BR-模块序号-序号，用于需求追溯 |
| FR | Functional Requirement | 功能需求条目编号前缀，见第 5 章表 5-1 |

## 1.4  参考资料

本文档在编写过程中参考了下列资料，凡涉及技术细节的约定均以对应版本的官方文档为准。

表 1-2  参考资料清单

| 序号 | 资料名称 | 来源／版本 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《Java 程序设计》课程设计任务书 | 任课教师下发 | 确定课程设计的成果要求、周期与评分标准 |
| 2 | Java Platform SE 17 API Specification | Oracle 官方文档 | 确认 JDK 17 语法与标准类库用法 |
| 3 | The Java Tutorials: Creating a GUI With Swing | Oracle 官方教程 | Swing 容器、布局管理器与 JTable 用法 |
| 4 | FlatLaf 3.4.1 Documentation | FormDev 官方文档 | 外观主题设置与界面风格统一 |
| 5 | H2 Database 2.2.224 Documentation | H2 官方手册 | 连接串配置、计算列语法、BACKUP TO 备份命令 |
| 6 | Apache POI 5.2.5 Quick Guide | Apache 官方文档 | XSSFWorkbook 生成 .xlsx 与单元格样式设置 |
| 7 | JUnit 5 User Guide | JUnit 官方文档 | 单元测试用例组织、断言与生命周期注解 |
| 8 | Apache Maven 3.9.9 Documentation | Apache 官方文档 | pom.xml 依赖管理、编译打包与 run.bat 启动脚本 |
| 9 | GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范 | 国家标准 | 文档章节结构、表题与编号的规范化依据 |

# 第 2 章  项目需求分析

## 2.1  系统目标与建设意义

SIMS 的总体目标是：面向高校教务场景中的学籍、课程、成绩与考勤管理需求，交付一个免安装、易演示、数据一致、统计方便的桌面客户端软件。围绕该总体目标，分解出六项可检验的具体目标：

G1  开箱可用：在 Windows 系统上双击 run.bat 即可启动，无需安装数据库、无需手工建表，首次启动自动完成建库、建表与演示数据初始化。

G2  数据集中：把学生档案、班级与专业、课程、成绩、考勤等数据集中到一个数据库文件中，实现一次录入、多处复用。

G3  权限清晰：按 ADMIN、TEACHER、COUNSELOR、STUDENT 四类角色实施三级权限控制，做到功能可见、操作可控、数据可分。

G4  统计自动：把班级平均分、及格率、成绩分布、专业人数分布、成绩排名等期末高频统计工作交由程序完成，并可导出 Excel。

G5  过程可追溯：登录、增删改、导入导出、备份重置等关键操作全部留痕，形成可查询的操作日志。

G6  工程规范：形成三层架构的可复用骨架与完整的课程设计文档集，为后续课程与企业实习打下基础。

本项目的建设意义体现在四个方面。教学意义上，项目覆盖了《Java 程序设计》课程的核心知识点，包括面向对象建模、集合与泛型、异常处理、JDBC 事务、Swing 事件驱动编程、文件与 Excel 读写、单元测试与 Maven 构建，是一次综合性的知识串联。工程意义上，团队完整经历了“需求调研 → 需求规格 → 用例与权限设计 → 架构与技术选型 → 数据库设计 → 编码与单元测试 → 集成测试 → 文档与答辩”的全过程，理解了文档与代码同等重要的工程习惯。实用意义上，系统所处理的 40 名学生、10 个班级、10 门课程、75 条成绩记录等演示数据规模，与真实教务场景的小规模数据集高度相似，稍加改造即可迁移使用。团队意义上，5 名成员通过 Git 分支协作、任务拆分与交叉评审，训练了软件团队的分工与沟通能力。

## 2.2  用户角色与权限矩阵

系统设置 ADMIN（系统管理员）、TEACHER（教师）、COUNSELOR（辅导员）、STUDENT（学生）四类角色，采用三级权限控制模型：一级权限控制模块可见性，无权限的模块不会出现在侧边栏菜单中；二级权限控制模块内操作的可用性，包括新增、修改、删除、查询、导出；三级权限控制数据范围，分为全部数据、本人负责的班级与课程、仅本人数据三种。三级控制叠加后，既保证功能入口清晰，也保证越权访问不被执行。

表 2-1  角色权限矩阵（4 类角色 × 10 个功能模块）

| 角色 | 模块1 登录与权限 | 模块2 学生信息 | 模块3 班级与专业 | 模块4 课程管理 | 模块5 成绩管理 | 模块6 考勤管理 | 模块7 统计分析 | 模块8 数据导出 | 模块9 系统日志 | 模块10 系统维护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMIN 系统管理员 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TEACHER 教师 | √ | △ | △ | √ | √ | √ | △ | √ | × | × |
| COUNSELOR 辅导员 | √ | √ | △ | △ | △ | √ | √ | √ | × | × |
| STUDENT 学生 | √ | △ | × | △ | △ | △ | × | × | × | × |

图例说明：√ 表示在该模块内可执行新增、修改、删除、查询与导出等全部被授权的操作；△ 表示只读，仅能查询（必要时可导出）权限范围内的数据，不显示新增、修改、删除按钮；× 表示无权限，模块不出现在侧边栏菜单，若通过其他入口触发，业务逻辑层将二次校验并拒绝执行。

表 2-2  角色职责与数据范围说明

| 角色代码 | 角色名称 | 典型使用者 | 数据范围（三级权限） | 主要操作 | 明确受限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMIN | 系统管理员 | 教务管理员、课程设计验收人员 | 全部数据，包括全部专业、班级、学生、课程、成绩、考勤与日志 | 维护全部基础数据；用户账号增删改与启用禁用；密码重置；数据库备份与演示数据重置；系统参数配置；日志查询与清空 | 不能绕过业务规则直接修改总评成绩，成绩修改须留痕 |
| TEACHER | 教师 | 任课教师 | 本人所授课程及其成绩、考勤与统计；所带班级学生档案只读 | 课程信息维护；本人课程的单个与批量成绩录入、Excel 导入；本人课程考勤登记与出勤率查看；成绩与考勤表导出 | 不能修改学生学籍状态与班级归属；不能查看系统日志；不能执行备份与参数配置 |
| COUNSELOR | 辅导员 | 班主任、年级辅导员 | 本人所带班级的学生档案、成绩、考勤与统计 | 学生档案增删改查与成绩单查询；所带班级考勤登记与缺勤预警查看；班级统计报表与名册、成绩、考勤表导出 | 不能维护专业与课程基础数据；不能录入或修改课程成绩；不能查看系统日志与系统配置 |
| STUDENT | 学生 | 在校学生本人 | 仅本人档案、本人成绩、本人考勤数据 | 登录与修改本人密码；查看本人基本信息、各学期成绩单、总评与是否及格、本人考勤明细与出勤率 | 不能新增、修改、删除任何数据；不能查看他人信息；不能执行导出与统计功能 |

## 2.3  功能性需求

本节按 10 个功能模块逐项描述需求，模块编号 2.3.1～2.3.10 与表 2-1 中的模块 1～10 一一对应。每个模块统一按“功能描述、输入、处理、输出、业务规则”五个层次说明：功能描述回答“做什么”；输入与输出定义界面与数据接口；处理描述程序内部的关键步骤；业务规则采用 BR-模块序号-序号 编号，是可验证、可编写单元测试的硬约束，也是第 5 章需求确认清单的追溯来源。

表 2-3  十大功能模块概览

| 模块编号 | 模块名称 | 核心功能点 | 主要使用者 | 对应需求条目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 1 | 用户登录与权限管理模块 | 登录认证、MD5 密码加密、四类角色三级权限、动态侧边栏、账号启禁用、密码修改与重置、登录时间记录、操作日志留痕 | 全部角色 | FR-01～FR-05 |
| 模块 2 | 学生信息管理模块 | 学生档案增删改查、关键字检索、班级与学籍状态筛选、分页、唯一性与格式校验、学籍状态管理、成绩单查询 | ADMIN、COUNSELOR | FR-06～FR-11 |
| 模块 3 | 班级与专业管理模块 | 专业维护（代码唯一）、班级维护（代码唯一、关联专业、年级、班主任、容量）、人数与容量统计、删除关联约束校验 | ADMIN | FR-12～FR-15 |
| 模块 4 | 课程管理模块 | 课程维护（代码唯一）、学分/学时/类型/考核方式/授课教师/开课学期、关键字与类型检索 | ADMIN、TEACHER | FR-16～FR-18 |
| 模块 5 | 成绩管理模块 | 平时/期末/补考成绩录入与修改、总评自动计算、批量录入与 Excel 导入、多条件筛选、不及格统计、个人成绩单 | TEACHER、ADMIN | FR-19～FR-24 |
| 模块 6 | 考勤管理模块 | 六种状态考勤登记、按学生/课程/日期区间筛选、出勤率统计、缺勤超阈值预警（阈值可配置，默认 3） | TEACHER、COUNSELOR | FR-25～FR-28 |
| 模块 7 | 统计分析与报表模块 | 首页看板、班级平均分排名、五档成绩分布、分数段人数分布、专业人数分布、班级与年级成绩排名、报表导出 | ADMIN、COUNSELOR、TEACHER | FR-29～FR-34 |
| 模块 8 | 数据导出与打印模块 | 学生名册、成绩表、考勤表、统计报表四类导出，统一生成 .xlsx 文件 | ADMIN、TEACHER、COUNSELOR | FR-35～FR-37 |
| 模块 9 | 系统日志管理模块 | 自动记录操作人/类型/详情/时间，日志分页查询、关键字检索、清空日志 | ADMIN | FR-38 |
| 模块 10 | 系统维护与配置模块 | 数据库一键备份（H2 BACKUP TO）、演示数据重置、8 项系统参数维护、关于信息 | ADMIN | FR-39～FR-40 |

### 2.3.1 用户登录与权限管理模块

用户登录与权限管理模块是系统的唯一入口，承担身份认证、权限判定与会话上下文构建三项职责。用户在登录窗口输入用户名与密码，系统对密码做 MD5 加密后与 sys_user 表中的密文比对，同时校验账号启用状态；认证通过后读取角色信息，构建包含当前用户、角色、关联学号与数据范围的会话上下文，并据此动态生成侧边栏菜单。

系统定义 ADMIN、TEACHER、COUNSELOR、STUDENT 四类角色，按表 2-1 实施三级权限控制。管理员还可对账号执行新增、启用、禁用、密码重置等维护操作，所有关键动作均写入系统日志，形成完整的责任链。

输入：

登录窗口：用户名（4～20 位）、密码（6～20 位）。

用户管理界面：用户名、真实姓名、角色、关联学号（学生角色必填）、手机号、状态（1 启用／0 禁用）。

密码修改表单：原密码、新密码、确认新密码。

管理员重置密码操作：目标用户账号、重置后的默认密码 123456。

处理：

1) 校验用户名与密码非空且长度合规，不合规时在输入框附近给出定位提示。

2) 调用 MD5 工具把明文密码转换为 32 位小写密文，与 sys_user.password 比较。

3) 判断 sys_user.status：为 1 时允许登录；为 0 时中断登录流程并给出禁用提示。

4) 更新 sys_user.last_login 为当前时间，并向 sys_log 写入一条登录日志。

5) 依据 role 生成侧边栏菜单项，并初始化各业务面板的数据范围过滤条件（如辅导员仅加载本人所带班级）。

6) 修改密码时校验原密码密文一致、两次新密码相同且长度合规，更新 password 字段并写日志。

输出：

登录结果提示；主窗口与按角色动态生成的侧边栏菜单；首页数据看板。

sys_user 表的 last_login、status、password 字段更新；sys_log 新增操作记录。

业务规则：

BR-M1-01  密码一律以 MD5 密文存储与比较，任何界面、日志与导出文件中均不得出现明文密码。

BR-M1-02  账号状态为禁用（status=0）时，即使密码正确也拒绝登录，提示“账号已被禁用，请联系系统管理员”。

BR-M1-03  角色与菜单对应关系固定：ADMIN 可见全部 10 个模块；TEACHER 不可见系统日志管理与系统维护与配置；COUNSELOR 不可见课程维护、系统日志与系统维护；STUDENT 仅可见首页看板、个人信息、我的成绩与我的考勤。

BR-M1-04  学生账号通过 related_sno 关联本人学号，登录后所有查询自动附加本人学号条件，不能查看他人数据。

BR-M1-05  管理员重置密码后的默认值为 123456，被重置用户首次登录后应修改密码。

BR-M1-06  登录、退出、密码修改、账号启用禁用、密码重置均写入 sys_log，记录操作人、操作类型、详情与时间。

### 2.3.2 学生信息管理模块

学生档案是系统数据的主线，班级归属、成绩记录与考勤记录均通过 student.id 建立关联，因此本模块的数据质量直接决定成绩与考勤模块的可用性。模块提供学生档案的新增、修改、删除、查询，关键字检索，班级与学籍状态筛选，分页浏览，学号唯一性与手机号、邮箱格式校验，学籍状态管理以及学生个人成绩单查询。

为兼顾数据量与操作效率，列表默认每页显示 15 条记录，分页条数由系统参数统一控制；列表同时显示学号、姓名、性别、班级、手机号、学籍状态等常用字段，双击任意一行可查看完整档案与各学期成绩单。

输入：

学生表单字段：学号、姓名、性别、出生日期、所属班级、手机号、邮箱、家庭住址、入学年份、学籍状态。

查询条件：关键字（匹配学号或姓名或手机号）、班级下拉框、学籍状态下拉框、页码与每页条数。

成绩单查询条件：学生（由列表选中行确定）、学期。

处理：

1) 表单提交时依次校验必填项、学号唯一性、手机号与邮箱格式、所属班级是否存在及容量是否充足。

2) 新增成功后刷新列表并定位到该学生所在页；修改时以 id 为条件更新，学号变更需重新校验唯一性。

3) 查询时把关键字与 sno、name、phone 三个字段做 LIKE 模糊匹配，并与班级、学籍状态条件以 AND 组合。

4) 先执行 COUNT 汇总结果总数，再按每页 15 条计算总页数，使用 LIMIT/OFFSET 取当前页数据。

5) 删除前检查该学生是否存在成绩或考勤记录，存在时拒绝删除并以对话框说明关联记录数量。

6) 成绩单查询按学期分组，列出课程代码、课程名称、学分、平时成绩、期末成绩、补考成绩、总评成绩与是否及格。

输出：

学生列表（含分页控件与总条数）、学生详情窗口、个人成绩单窗口。

student 表记录变更；导出学生名册所需的结果集。

业务规则：

BR-M2-01  学号 sno 在全校范围内唯一，长度为 4～20 位，只允许数字或字母。

BR-M2-02  手机号为 11 位数字且以 1 开头；邮箱必须包含 @ 与域名中的点号；两者允许为空但不得为非法格式。

BR-M2-03  学籍状态取值仅限 在读、休学、退学、毕业 四种，新增时默认 在读。

BR-M2-04  学生所属班级人数不得超过 clazz.capacity，超出时新增与调入操作被拒绝并提示剩余容量。

BR-M2-05  学生存在成绩或考勤记录时不允许直接删除，需先删除关联记录，避免产生孤儿数据。

BR-M2-06  分页默认每页 15 条，可在系统参数中调整为 10、15、20、30、50；页码越界时自动回退到末页。

BR-M2-07  成绩单中的是否及格由总评成绩与及格线（默认 60）比较得出，不及格记录以红色字体显示并参与不及格统计。

### 2.3.3 班级与专业管理模块

班级与专业管理模块维护专业、班级两级组织结构数据，是学生归属、统计分组与报表口径的基础。专业信息包含专业代码、专业名称、所属院系、学制年数与备注；班级信息包含班级代码、班级名称、所属专业、年级、班主任与容量。模块同时提供班级人数与容量统计，以及删除前的关联约束校验，从数据源头保证一致性。

输入：

专业表单：专业代码、专业名称、所属院系、学制年数、备注。

班级表单：班级代码、班级名称、所属专业、年级、班主任、容量。

查询条件：关键字（专业代码或名称、班级代码或名称）、专业下拉框。

处理：

1) 专业代码、班级代码在提交前查重，重复时中断保存并提示已存在的记录。

2) 保存班级时校验所选专业存在（major_id 有效），并校验容量为正整数。

3) 列表查询时以 LEFT JOIN 统计每个班级的当前学生人数，与容量一并展示并计算占用率。

4) 删除专业前检查是否存在引用该专业的班级；删除班级前检查是否存在属于该班级的学生，存在则拒绝删除。

5) 班级人数统计结果同时作为学生新增与调入操作的容量校验依据。

输出：

专业列表、班级列表（含所属专业、年级、班主任、当前人数／容量、占用率）。

专业与班级结构数据，供成绩、考勤与统计模块的分组查询使用。

业务规则：

BR-M3-01  major_code 与 class_code 均唯一；专业代码 2～10 位，班级代码 4～20 位，只允许字母、数字与短横线。

BR-M3-02  专业下存在班级时不可删除；班级下存在学生时不可删除；提示信息需说明具体的关联数量。

BR-M3-03  容量 capacity 为正整数，默认 50，取值范围 1～200。

BR-M3-04  学制年数只允许 2、3、4、5；年级为 4 位入学年份（如 2024）。

BR-M3-05  班级名称可由年级与专业名称自动拼接生成，允许手工修改，但同一专业下不允许重名。

BR-M3-06  专业与班级信息被修改后，学生列表与统计报表中的对应显示同步更新（通过外键关联查询，不冗余存储名称）。

### 2.3.4 课程管理模块

课程管理模块维护课程基础信息，为成绩管理、考勤管理提供课程选择项，同时承载学分、学时、课程类型、考核方式、授课教师与开课学期等教学属性。课程代码唯一是保证成绩与考勤数据准确关联的前提。

输入：

课程表单：课程代码、课程名称、学分、学时、课程类型、考核方式、授课教师、开课学期。

查询条件：关键字（课程代码、课程名称或授课教师）、课程类型下拉框。

处理：

1) 校验课程代码唯一性、学分与学时的数值区间、课程类型与考核方式的取值合法性。

2) 保存课程记录，teacher 字段记录授课教师姓名，semester 记录开课学期。

3) 检索时对 course_code、course_name、teacher 三个字段做模糊匹配，并与课程类型条件组合。

4) 删除前检查是否存在引用该课程的 score 或 attendance 记录，存在时拒绝删除。

输出：

课程列表（含课程代码、名称、学分、学时、类型、考核方式、教师、学期）与课程详情。

课程基础数据，供成绩录入下拉框、考勤登记下拉框与统计报表使用。

业务规则：

BR-M4-01  course_code 唯一，由 2～20 位字母、数字或短横线组成。

BR-M4-02  课程类型仅限 必修、选修；考核方式仅限 考试、考查。

BR-M4-03  学分取值范围 0.5～10.0（允许一位小数）；学时取值范围 8～128 的整数。

BR-M4-04  开课学期采用“学年-学年-学期序号”格式，例如 2024-2025-1。

BR-M4-05  已存在成绩或考勤记录的课程不可删除，可在备注中标注停开说明。

BR-M4-06  教师角色的课程列表默认按“授课教师 = 当前用户真实姓名”过滤，可切换到全部课程只读查看。

### 2.3.5 成绩管理模块

成绩管理是系统的核心业务模块，负责成绩的录入、修改、计算、批量导入、条件筛选与统计分析。总评成绩由数据库计算列自动生成，计算口径在数据库层统一定义，避免在多个界面与业务方法中重复实现而导致口径不一致；及格线、平时占比、期末占比等关键参数均取自系统参数表，便于统一调整。

模块支持三种录入方式：单条录入（适合零星补录）、按课程批量录入（适合期末整班录入）、Excel 批量导入（适合已有电子表格的场景），三种方式最终写入同一张 score 表并遵循同一套校验规则。

输入：

成绩表单：学生、课程、学期、平时成绩、期末成绩、补考成绩、是否重修、备注。

Excel 导入文件：.xlsx 格式，按固定模板表头填写（见表 5-1 中 FR-22 的验收标准）。

筛选条件：学生（学号或姓名）、课程、学期、是否及格。

处理：

1) 录入前校验成绩为 0～100 的数字（允许一位小数），非数字或越界时定位到对应单元格并给出提示。

2) 保存前检查 (student_id, course_id) 组合是否已存在记录，存在时提示转为修改而不是新增。

3) 数据库计算列生成 total_score：无补考成绩时取 平时成绩×0.3 + 期末成绩×0.7（保留一位小数）；有补考成绩时直接取补考成绩。

4) 批量录入时按课程加载学生名单，逐行填写后以单个事务整体提交，任一行失败则整体回滚，避免半成品数据。

5) Excel 导入时使用 POI 读取第一张工作表，逐行校验学号与课程代码是否存在、成绩是否合法，合法行批量写入，非法行记录行号与原因，最后输出成功与失败行数。

6) 筛选查询把学生、课程、学期、是否及格条件组合为 WHERE 子句，及格判定使用 total_score >= 及格线。

7) 不及格统计按课程与班级分组统计总评低于及格线的记录数，并支持导出不及格名单。

输出：

成绩列表（含总评成绩、是否及格列）、学生个人成绩单、不及格名单统计结果。

Excel 导入结果报告（总行数、成功行数、失败行号与原因）。

score 表记录变更与 sys_log 操作记录。

业务规则：

BR-M5-01  总评成绩计算口径唯一：有补考成绩时 total_score = makeup_score；否则 total_score = ROUND(usual_score × 0.3 + exam_score × 0.7, 1)。权重 0.3 与 0.7 取自 sys_config 的 usual_ratio 与 exam_ratio。

BR-M5-02  平时成绩与期末成绩为必填，补考成绩可为空；三者取值范围均为 0～100，允许一位小数。

BR-M5-03  (student_id, course_id) 组合唯一，同一学生同一门课程只保留一条成绩记录；重修通过 is_retake 标记并更新原记录。

BR-M5-04  及格线取自 sys_config 的 pass_score（默认 60），任何界面与业务方法中不得硬编码 60。

BR-M5-05  Excel 导入模板表头固定为：学号、姓名、课程代码、课程名称、学期、平时成绩、期末成绩、补考成绩；表头不匹配时拒绝导入并提示模板要求。

BR-M5-06  Excel 导入以“学号 + 课程代码”定位记录；学号或课程代码在数据库中不存在时，该行标记失败并计入结果报告。

BR-M5-07  成绩录入、修改、导入与删除均写入 sys_log，日志详情记录学生学号、课程代码与影响记录条数。

### 2.3.6 考勤管理模块

考勤管理模块记录学生在各门课程上的出勤情况，支持出勤、迟到、早退、病假、事假、缺勤六种状态，并据此计算出勤率、统计缺勤次数，对缺勤次数超过阈值的学生给出预警。缺勤预警阈值可在系统参数中配置，默认 3 次，使预警标准能够随课程要求灵活调整。

输入：

考勤登记表单：学生、课程、考勤日期、考勤状态、备注。

批量登记条件：班级或课程、考勤日期、默认状态（通常为出勤）。

筛选条件：学生、课程、日期区间（起始日期与结束日期）、考勤状态。

处理：

1) 登记前校验 (student_id, course_id, att_date) 组合是否已存在记录，存在时提示是否覆盖。

2) 校验考勤日期不晚于系统当前日期，且不早于该学生入学年份的 9 月 1 日。

3) 保存考勤记录并刷新明细列表，同时更新列表底部的统计信息。

4) 按筛选条件组合查询明细，支持学生、课程、日期区间与考勤状态的任意组合。

5) 按学生汇总出勤率：出勤率 =（出勤次数 + 迟到次数 + 早退次数）÷ 考勤总次数 × 100%，保留一位小数。

6) 统计每名学生的缺勤次数，与 sys_config 中的 absent_warn_times（默认 3）比较，超过阈值时在考勤列表与首页看板以醒目方式标记预警。

输出：

考勤明细列表（含学生、课程、日期、状态、备注）、出勤率统计表、缺勤预警名单。

attendance 表记录变更；导出考勤表所需的结果集。

业务规则：

BR-M6-01  考勤状态固定为 出勤、迟到、早退、病假、事假、缺勤 六种取值，界面以单选按钮组呈现。

BR-M6-02  (student_id, course_id, att_date) 唯一，同一学生同一课程同一天的考勤记录只允许一条。

BR-M6-03  考勤日期不得晚于当前日期，也不得早于该学生入学年份的 9 月 1 日。

BR-M6-04  病假与事假计入考勤总次数但不计入出勤；缺勤次数用于预警统计，不计入出勤。

BR-M6-05  缺勤预警阈值取自 sys_config 的 absent_warn_times（默认 3），参数修改后预警结果即时刷新。

BR-M6-06  支持批量登记：选择班级或课程后一次性生成默认“出勤”记录，再对个别学生调整状态，降低登记成本。

### 2.3.7 统计分析与报表模块

统计分析与报表模块把分散的业务数据转换为可读的统计结果，是系统实用价值的集中体现。所有统计均在数据库端以聚合 SQL 完成，界面只负责展示与导出，从而在 40 名学生、75 条成绩记录的数据规模下保持毫秒级响应。

模块包含六类统计：首页数据看板、班级平均分排名、课程成绩五档分布、分数段人数分布、专业人数分布、成绩排名（班级排名与年级排名）。统计结果均标注计算口径，避免使用者对数据含义产生歧义。

输入：

统计类型选择：首页看板、班级平均分排名、课程成绩分布、分数段人数分布、专业人数分布、成绩排名。

统计维度：学期、课程、班级、专业；排名范围（班级或年级）。

参数依赖：及格线（默认 60）、优秀线（默认 90）。

处理：

1) 首页看板执行聚合查询，输出学生总数、班级数、课程数、教师数、本学期平均分与及格率六项指标。

2) 班级平均分排名按班级分组计算 AVG(total_score)，按平均分降序排列并保留 2 位小数，同时给出参考人次与及格率。

3) 课程成绩分布按五档统计：优秀（≥ 优秀线，默认 90）、良好（80～89）、中等（70～79）、及格（60～69）、不及格（< 60）。

4) 分数段人数分布按 0～59、60～69、70～79、80～89、90～100 五个区间统计人数与占比。

5) 专业人数分布按 major 分组统计学生人数。

6) 成绩排名分别按班级与年级计算：在统计范围内按 total_score 降序排列，同分并列名次相同，下一名次顺延。

7) 所有统计结果支持一键导出为 .xlsx 文件。

输出：

首页看板卡片（含缺勤预警提示）、班级平均分排名表、五档分布表、分数段人数分布表、专业人数分布表、成绩排名表。

可导出的统计报表数据集合。

业务规则：

BR-M7-01  优秀线与及格线分别取自 sys_config 的 excellent_score（默认 90）与 pass_score（默认 60）。

BR-M7-02  平均分保留 2 位小数；及格率 = 及格人次 ÷ 参考人次 × 100%，保留 1 位小数。

BR-M7-03  统计范围内无成绩数据时，界面显示 0.00 或“—”并提示“暂无成绩数据”，不得抛出异常或出现空白区域。

BR-M7-04  统计口径必须在报表标题区标注（如“按总评成绩计算”“含补考成绩”），保证数据可解释。

BR-M7-05  在单表千级数据规模下统计查询响应时间应小于 1 秒；超过时需为分组与排序字段建立索引。

BR-M7-06  学生角色只能查看本人成绩与排名信息；教师只能查看本人所授课程与所带班级的统计结果。

### 2.3.8 数据导出与打印模块

数据导出与打印模块把界面上的查询结果输出为 Excel 文件，便于打印、归档与二次加工。模块统一使用 Apache POI 生成 .xlsx 文件，导出内容遵循当前用户的权限与数据范围，导出条数不受界面分页限制，保证“所见条件即所得数据”。

输入：

导出类型：学生名册、成绩表、考勤表、统计报表。

数据来源：当前界面的查询条件或列表选中行。

保存目标：由 JFileChooser 选择的目录与文件名。

处理：

1) 取当前界面的查询条件（忽略分页参数），调用与列表相同的查询方法获取全部匹配数据。

2) 使用 POI 创建 XSSFWorkbook，逐行写入数据；表头加粗、填充浅灰底色并冻结首行，便于打印与查看。

3) 按导出类型设置固定列顺序与单元格格式（成绩保留一位小数、日期使用 yyyy-MM-dd 格式）。

4) 通过 JFileChooser 让用户选择保存目录与文件名，默认文件名为“导出类型_yyyyMMdd_HHmm.xlsx”。

5) 保存成功后提示导出条数与文件完整路径，并向 sys_log 写入一条导出日志。

输出：

.xlsx 文件（四类导出各自固定列结构）与导出结果提示（记录条数、文件路径）。

sys_log 导出操作记录。

业务规则：

BR-M8-01  所有导出文件统一为 .xlsx（Office 2007 及以上格式），不使用 .xls 或 .csv。

BR-M8-02  导出内容遵循当前用户的数据范围与权限；学生角色不提供导出入口。

BR-M8-03  成绩表导出列固定为：学号、姓名、班级、课程代码、课程名称、学期、平时成绩、期末成绩、补考成绩、总评成绩、是否及格。

BR-M8-04  匹配记录数为 0 时不生成文件，提示“无可导出数据”。

BR-M8-05  目标文件被其他程序占用时提示“请关闭同名文件后重试”，并删除未写完的临时文件。

BR-M8-06  导出操作写入日志，记录导出类型、条件摘要与记录条数。

### 2.3.9 系统日志管理模块

系统日志管理模块自动记录系统中的关键操作，形成可查询、可追溯的操作台账。日志由业务层在各关键动作完成后统一写入 sys_log 表，管理员可按关键字、操作类型与日期区间检索，并可在确认后清空日志。日志既是问题排查的依据，也是权限约束落实情况的验证手段。

输入：

系统自动产生的日志记录：用户名、操作类型、操作详情、操作时间。

管理员查询条件：关键字（匹配用户名或详情）、操作类型、日期区间、页码。

清空操作确认文本。

处理：

1) 在业务层关键动作完成后调用日志工具类写入 sys_log。

2) 管理员查询时对 username 与 detail 做模糊匹配，并与操作类型、日期区间条件组合。

3) 查询结果按 log_time 倒序分页显示，默认每页 15 条并显示总条数。

4) 清空日志需二次确认并输入确认文本，确认后删除全部日志并追加一条“清空日志”记录。

输出：

日志列表（含操作人、操作类型、详情、时间与分页控件）。

清空操作结果提示；sys_log 记录变更。

业务规则：

BR-M9-01  记录范围包括：登录与退出、增删改操作、Excel 导入导出、数据库备份与重置、系统参数修改。

BR-M9-02  日志详情需具体可读，例如“新增学生 2024001 张三”“导出成绩表 75 条”。

BR-M9-03  日志按时间倒序展示，分页条数取自 sys_config 的 page_size（默认 15）。

BR-M9-04  仅 ADMIN 角色可进入日志管理模块，其他角色的侧边栏不显示该模块入口。

BR-M9-05  清空日志为不可逆操作，需输入确认文本后执行，且清空动作本身也留痕。

### 2.3.10 系统维护与配置模块

系统维护与配置模块面向管理员，提供数据库备份、演示数据重置、系统参数配置与关于信息四项功能。其中系统参数是全局业务口径的配置中心，及格线、优秀线、成绩权重、缺勤预警次数与分页条数均在此维护，修改后立即生效，避免因口径变化而修改代码。

输入：

备份操作：备份目标目录（默认程序目录下的 backup 子目录）。

重置操作：确认文本（不可逆操作提示）。

系统参数：系统名称、版本、及格线、优秀线、平时占比、期末占比、缺勤预警次数、每页条数。

处理：

1) 一键备份：调用 H2 的 BACKUP TO 命令把数据库导出为压缩文件，文件名带时间戳并提示保存位置。

2) 重置演示数据：删除全部业务表并重新执行建表与初始化脚本，恢复专业 5 个、班级 10 个、学生 40 人、课程 10 门、成绩记录 75 条、系统用户 4 个（admin、teacher、zs、t2024001）、系统参数 8 项，考勤记录由程序批量生成。

3) 参数修改：校验取值范围与逻辑关系后更新 sys_config，并刷新内存参数缓存，使及格线、权重、分页条数等立即生效。

4) 关于信息：展示系统名称、版本号、技术栈、开发团队与数据库文件位置。

输出：

.zip 备份文件；重置后的数据库与演示数据；更新后的系统参数列表；关于信息窗口。

sys_log 中的备份、重置与参数修改记录。

业务规则：

BR-M10-01  备份文件名格式为 sims_backup_yyyyMMdd_HHmmss.zip，默认保存在程序目录的 backup 子目录。

BR-M10-02  重置演示数据为不可逆操作，需二次确认并输入确认文本，操作前提示先执行备份。

BR-M10-03  系统参数默认值：系统名称“学生信息管理系统”、版本 V1.0、及格线 60、优秀线 90、平时占比 0.3、期末占比 0.7、缺勤预警次数 3、每页条数 15。

BR-M10-04  参数校验规则：0 ≤ 及格线 < 优秀线 ≤ 100；平时占比 + 期末占比 = 1.0；每页条数取 10、15、20、30、50 之一；缺勤预警次数为正整数。

BR-M10-05  参数修改、数据库备份与演示数据重置操作均写入 sys_log。

BR-M10-06  仅 ADMIN 可执行备份、重置与参数修改；其他角色仅能查看关于信息。

## 2.4  典型用例描述

用例描述把功能需求转换为“参与者—系统”之间的一次完整交互，是界面设计与测试用例设计的直接依据。本节选取 5 个覆盖面最广、业务规则最密集的用例进行详细描述，分别是登录认证、成绩录入、学生信息查询、班级平均分统计与成绩报表导出。5 个用例分别对应权限控制、核心业务写入、条件检索、数据统计与文件输出五类典型场景，其余模块的用例可按同一模板补充（见表 5-1 的需求条目）。

表 2-4  用例 UC-01 登录认证描述

| 描述项 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号与名称 | UC-01 登录认证 |
| 参与者 | ADMIN（系统管理员）、TEACHER（教师）、COUNSELOR（辅导员）、STUDENT（学生） |
| 前置条件 | 程序已启动；H2 数据库文件可读写；sys_user 表中存在该用户名；账号状态为启用（status=1） |
| 基本流程 | 1) 用户双击 run.bat 启动程序，首屏显示登录窗口（含用户名、密码输入框与“登录”“退出”按钮）。 2) 用户输入用户名与密码，按回车或点击“登录”。 3) 系统校验输入非空且长度合规。 4) 系统对密码做 MD5 加密，与 sys_user.password 比对。 5) 校验通过后读取 real_name、role、related_sno，构建会话上下文。 6) 更新 sys_user.last_login 为当前时间，并向 sys_log 写入登录日志。 7) 关闭登录窗口，打开主窗口，按角色动态生成侧边栏菜单，首页显示数据看板。 |
| 备选流程 | 3a) 用户名或密码为空：输入框下方给出“用户名和密码不能为空”提示，光标定位到用户名输入框。 4a) 用户名不存在或密码错误：提示“用户名或密码错误”，保留已输入的用户名并清空密码框。 4b) 账号已被禁用（status=0）：提示“账号已被禁用，请联系系统管理员”，终止登录。 4c) 数据库连接失败：提示“数据库连接失败，请检查程序目录下 data 目录是否可写”，并记录异常日志。 2a) 用户点击“退出”：直接结束进程，不写登录日志。 |
| 后置条件 | 登录成功：会话上下文建立，主窗口可用，sys_log 新增一条登录记录，last_login 被刷新；登录失败：停留在登录窗口，数据库无业务数据变更 |
| 相关业务规则 | BR-M1-01、BR-M1-02、BR-M1-03、BR-M1-06 |
| 优先级 | 高（系统唯一入口，其余全部用例的前置条件） |

表 2-5  用例 UC-02 成绩录入描述

| 描述项 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号与名称 | UC-02 成绩录入（含总评自动计算） |
| 参与者 | TEACHER（主讲教师）；ADMIN 可代为录入 |
| 前置条件 | 用户已登录且具有成绩管理模块操作权限；目标课程已建立且授课教师为本人；待录入学生在 student 表中存在；system 参数中的及格线与权重已配置 |
| 基本流程 | 1) 进入成绩管理模块，选择课程与学期。 2) 选择录入方式：单条录入、按课程批量录入或 Excel 批量导入。 3) 输入或填写平时成绩与期末成绩（补考成绩可留空）。 4) 系统逐项校验成绩为 0～100 的数字。 5) 系统按 (student_id, course_id) 检查是否已存在记录，不存在则新增。 6) 数据库计算列生成总评成绩：平时×30% + 期末×70%，有补考成绩时取补考成绩。 7) 保存成功后刷新成绩列表，显示总评成绩与是否及格，并写入操作日志。 |
| 备选流程 | 3a) 输入非数字或超出 0～100：单元格标红并提示“成绩必须为 0～100 的数字”。 5a) 该学生该课程已有成绩：提示“该生该课程已有成绩，是否转为修改？”，确认后转为修改流程。 4b) 存在补考成绩：总评成绩直接取补考成绩，界面以“补考”标记提示。 6a) 批量录入中某一行校验失败：整体事务回滚，提示失败行号，已成功行不写入数据库。 2a) 选择 Excel 导入：表头不匹配或学号、课程代码不存在时，对应行标记失败并输出导入结果报告。 |
| 后置条件 | score 表新增或更新记录，total_score 与 is_retake 按规则生成；成绩单、不及格统计与首页看板数据同步刷新；sys_log 新增录入记录 |
| 相关业务规则 | BR-M5-01、BR-M5-02、BR-M5-03、BR-M5-04、BR-M5-07 |
| 优先级 | 高（系统核心业务，直接决定统计与报表结果正确性） |

表 2-6  用例 UC-03 学生信息查询描述

| 描述项 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号与名称 | UC-03 学生信息查询（关键字检索与分页） |
| 参与者 | COUNSELOR（主要）、ADMIN、TEACHER（只读查看所带班级学生） |
| 前置条件 | 用户已登录且对学生信息管理模块具有查询权限；student 表已有数据；COUNSELOR 的数据范围已限定为本人所带班级 |
| 基本流程 | 1) 进入学生信息管理模块，界面加载默认第一页数据（每页 15 条）。 2) 在关键字输入框输入学号、姓名或手机号片段。 3) 选择班级与学籍状态筛选条件（可留空表示不限）。 4) 点击“查询”，系统对 sno、name、phone 执行 LIKE 模糊匹配并与筛选条件以 AND 组合。 5) 先统计匹配总条数，再按分页参数取当前页数据。 6) 列表显示结果与“共 N 条，第 X/Y 页”信息。 7) 双击某一行打开学生详情窗口，可进一步查看该生各学期成绩单。 |
| 备选流程 | 2a) 关键字包含 % 或 _ 等通配符：由 DAO 层转义处理，按普通字符匹配。 5a) 无匹配记录：列表清空并提示“未查询到符合条件的学生”。 6a) 页码越界（如翻页后条件变化）：自动回退到末页或第一页并刷新。 1a) 教师角色查询：自动附加所带班级条件，列表中不显示修改与删除按钮。 7a) 学生角色：仅能查询本人档案，其余功能按钮不可用。 |
| 后置条件 | 无业务数据变更；查询条件保留在界面上，可直接用于导出学生名册（FR-35） |
| 相关业务规则 | BR-M2-01、BR-M2-03、BR-M2-06、BR-M1-04 |
| 优先级 | 高（使用频率最高的查询类用例） |

表 2-7  用例 UC-04 班级平均分统计描述

| 描述项 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号与名称 | UC-04 班级平均分统计与排名 |
| 参与者 | COUNSELOR、ADMIN；TEACHER 可查看本人所授课程相关班级的统计结果 |
| 前置条件 | 用户已登录且具有统计分析与报表模块权限；score 表中存在目标学期的成绩记录；系统参数中的及格线与优秀线已配置 |
| 基本流程 | 1) 进入统计分析与报表模块。 2) 选择统计类型为“班级平均分排名”。 3) 选择统计学期（未选择时默认本学期）。 4) 点击“统计”，系统按班级分组执行 AVG(total_score) 聚合查询。 5) 计算各班级平均分（保留 2 位小数）、参考人次与及格率（保留 1 位小数）。 6) 按平均分降序排列并生成名次，界面表格显示名次、班级名称、专业、人数、平均分、及格率。 7) 用户可点击“导出 Excel”把结果保存为 .xlsx 文件。 |
| 备选流程 | 3a) 未选择学期：默认取系统当前学期，并在标题区标注统计口径。 5a) 某班级该学期无成绩记录：平均分显示 0.00 或“—”，并提示“暂无成绩数据”。 6a) 多个班级平均分相同：名次并列，后续名次顺延（如 1、2、2、4）。 7a) 导出时无数据：提示“无可导出数据”，不生成文件。 4a) 统计查询超过 1 秒：记录慢查询并检查分组字段索引。 |
| 后置条件 | 生成班级平均分排名结果集；可导出为统计报表文件；sys_log 记录导出操作 |
| 相关业务规则 | BR-M7-01、BR-M7-02、BR-M7-03、BR-M7-04、BR-M7-05 |
| 优先级 | 高（期末统计的核心功能，直接替代人工 Excel 统计） |

表 2-8  用例 UC-05 成绩报表导出描述

| 描述项 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号与名称 | UC-05 成绩报表导出（Excel 输出） |
| 参与者 | TEACHER、COUNSELOR、ADMIN（STUDENT 不参与该用例） |
| 前置条件 | 用户已登录且具有数据导出模块权限；当前查询条件能匹配到至少 1 条成绩记录；系统已引入 Apache POI 5.2.5 依赖；目标磁盘可写 |
| 基本流程 | 1) 在成绩管理或统计报表界面设置筛选条件（课程、学期、班级、是否及格）。 2) 点击“查询”确认结果集正确。 3) 点击“导出 Excel”，弹出文件保存对话框。 4) 用户选择保存目录并确认文件名（默认“成绩表_yyyyMMdd_HHmm.xlsx”）。 5) 系统忽略分页参数，按筛选条件取全部匹配数据。 6) POI 生成 .xlsx：表头加粗、浅灰底色、冻结首行，成绩保留一位小数。 7) 保存完成后提示“已导出 N 条记录到 <完整路径>”，并写入导出日志。 |
| 备选流程 | 2a) 查询结果为空：提示“无可导出数据”，不打开保存对话框。 4a) 目标文件被 Excel 占用：提示“请关闭同名文件后重试”，并删除未写完的临时文件。 6a) 导出过程发生 IO 异常：中断导出并删除不完整文件，提示失败原因。 3a) 学生角色尝试导出：侧边栏无导出入口，若由其他方式触发则被业务层拒绝并记录日志。 |
| 后置条件 | 生成包含全部匹配记录的 .xlsx 文件；sys_log 新增导出记录（类型、条件摘要、条数） |
| 相关业务规则 | BR-M8-01、BR-M8-02、BR-M8-03、BR-M8-04、BR-M8-05、BR-M8-06 |
| 优先级 | 中（重要的成果输出手段，验收演示必用） |

## 2.5  非功能性需求

非功能性需求决定了系统“好不好用、稳不稳、能不能改”，在一周的课程设计周期内同样需要给出可检验的目标值。本节从性能、可靠性、易用性、安全性、可维护性与兼容性六个方面提出要求，量化指标见表 2-9。

1）性能需求

系统运行于普通教学机房或学生个人计算机，数据规模为单表千级（学生 40 人、成绩 75 条，考虑扩展按千级设计）。单表千级数据的关键字查询、条件筛选与分页查询响应时间应小于 1 秒；首页看板的六项聚合指标加载时间小于 1 秒；按课程批量加载 40 名学生的成绩录入界面打开时间小于 0.5 秒；导出 1000 行数据的 Excel 文件耗时小于 5 秒；程序冷启动（含数据库连接与建表检查）时间小于 5 秒。为达成上述指标，所有列表查询必须走分页，统计查询必须在数据库端完成聚合，禁止把全表数据读入内存后再用 Java 循环统计。

2）可靠性需求

系统在连续演示与验收过程中不得出现未捕获异常导致的界面卡死或数据不一致。具体要求：关键写操作（成绩批量录入、Excel 导入、演示数据重置）必须使用 JDBC 事务并在异常时回滚；所有数据库访问统一由 DBUtil 管理连接的获取与释放，避免连接泄漏；异常统一捕获后转换为面向用户的中文提示，不得把堆栈信息直接显示在界面上；提供数据库一键备份功能，演示前一天与验收前各备份一次，出现数据错误时可快速恢复。

3）易用性需求

界面采用 FlatLaf 3.4.1 统一外观主题，窗口布局保持“顶部工具栏 + 左侧动态菜单 + 中部表格 + 底部状态栏”的一致性，使 10 个模块的操作习惯可以复用。所有提示信息使用中文且指出下一步该怎么做；删除、清空日志、重置演示数据等破坏性操作必须二次确认；查询表单支持回车触发查询，表格支持双击查看详情；登录窗口的 Tab 顺序为用户名 → 密码 → 登录按钮；列表中的关键列（学号、姓名、总评成绩、状态）默认可见，次要字段可横向滚动查看。

4）安全性需求

安全性需求围绕“口令、越权、注入、留痕”四点展开。口令方面，用户密码以 MD5 密文存储，界面不回显明文，管理员重置后为默认密码 123456 并提示修改；越权方面，采用“界面隐藏 + 业务层二次校验”的双重控制，即使绕过界面直接调用业务方法，也会因角色与数据范围校验而失败；注入方面，所有 SQL 一律使用 PreparedStatement 参数化执行，禁止字符串拼接用户输入；留痕方面，登录、增删改、导入导出、备份重置、参数修改均写入 sys_log，且日志仅管理员可见可清空。

5）可维护性需求

代码按三层架构与功能模块组织包结构，包名全部小写，类名使用大驼峰，常量全部大写；每个 public 类与方法编写 Javadoc 注释，说明参数、返回值与异常；公共逻辑（MD5 加密、日期处理、Excel 工具、分页封装、日志工具）集中到 util 包，禁止复制粘贴；业务规则以 BR 编号在本文档中定义，并在代码注释中回写编号，形成文档与代码的双向追溯；为核心业务规则（总评计算、出勤率统计、唯一性校验、分页边界、参数校验）编写 JUnit 5 单元测试，每次提交前执行 mvn test，保证重构不破坏既有功能。

6）兼容性需求

运行环境要求 JDK 17 及以上（开发与验收统一使用 JDK 17），操作系统为 Windows 10 或 Windows 11（64 位），屏幕分辨率不低于 1366×768，程序目录具有读写权限（数据库文件与备份文件均写入程序目录）。系统不依赖外部数据库服务与网络连接，H2 数据库以文件方式随程序分发；导出的 .xlsx 文件需能在 Microsoft Excel 2016 及以上版本与 WPS 表格中正常打开；程序打包为可执行 jar，并通过 run.bat 提供一键启动入口。

表 2-9  非功能性需求指标与验证方式

| 类别 | 指标项 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 单表千级数据条件查询响应时间 | 小于 1 秒 | 在 student 表写入 1000 条测试数据，用 System.currentTimeMillis 计时 |
| 性能 | 首页看板六项指标加载时间 | 小于 1 秒 | 连续启动 10 次记录耗时，取平均值 |
| 性能 | Excel 导出 1000 行耗时 | 小于 5 秒 | 导出成绩表并计时，检查文件可正常打开 |
| 性能 | 程序冷启动时间 | 小于 5 秒 | 双击 run.bat 到登录窗口可输入的时间 |
| 可靠性 | 关键写操作事务回滚 | 异常时数据零残留 | 在批量录入中人为制造第 3 行非法数据，验证前 2 行未写入 |
| 可靠性 | 连续操作稳定性 | 连续操作 30 分钟无未捕获异常 | 按验收演示脚本连续执行全部用例 |
| 易用性 | 破坏性操作确认率 | 100% 有二次确认 | 逐项检查删除、清空日志、重置数据的确认对话框 |
| 安全性 | 密码明文暴露 | 0 处 | 检索源码与日志文件中的密码字段，确认仅存 MD5 密文 |
| 安全性 | SQL 注入防护 | 关键查询全部使用 PreparedStatement | 代码走查 DAO 层 SQL 拼接情况 |
| 可维护性 | 核心业务规则单元测试覆盖 | 不少于 15 个测试方法全部通过 | 执行 mvn test 并保留测试报告 |
| 兼容性 | 运行环境 | JDK 17 + Windows 10/11 | 在两台不同配置的机器上完成部署与演示 |
| 兼容性 | 导出文件兼容 | Excel 2016+ 与 WPS 可打开 | 导出 4 类文件并分别用两种软件打开检查 |

## 2.6  需求优先级与工作量估算

项目总投入按课程设计要求计算：5 名成员 × 7 天 × 每人每天约 8 学时 ≈ 280 学时；按 8 学时折算 1 人日，合计约 35 人日，考虑课设实际投入强度取 16 人日。工作量估算以此总量为上限，按模块复杂度、涉及数据表数量与界面数量分配，估算结果与第 4 章的成员分工保持一一对应。

优先级按三个等级划分：高优先级为系统能否运行、数据是否正确、能否完成验收演示的关键路径，必须在第 1～5 天完成并通过测试；中优先级为提升系统完整性与实用性的功能，安排在第 3～6 天完成；低优先级为锦上添花且不影响主流程的功能，安排在第 6 天，若进度紧张可与教师沟通后简化实现。

表 2-10  需求优先级与工作量估算表

| 编号 | 模块／工作项 | 优先级 | 工作量 （人日） | 负责人 | 计划完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 1 | 用户登录与权限管理模块 | 高 | 1.5 | 姜望舒 | 第 4 天 |
| 模块 2 | 学生信息管理模块 | 高 | 2.0 | 佟尚轩 | 第 4 天 |
| 模块 3 | 班级与专业管理模块 | 中 | 1.0 | 佟尚轩 | 第 4 天 |
| 模块 4 | 课程管理模块 | 中 | 1.0 | 陈孝鑫 | 第 4 天 |
| 模块 5 | 成绩管理模块 | 高 | 2.5 | 陈孝鑫 | 第 5 天 |
| 模块 6 | 考勤管理模块 | 中 | 1.0 | 陈孝鑫 | 第 5 天 |
| 模块 7 | 统计分析与报表模块 | 高 | 1.5 | 刘壮 | 第 5 天 |
| 模块 8 | 数据导出与打印模块 | 中 | 1.0 | 刘壮 | 第 5 天 |
| 模块 9 | 系统日志管理模块 | 低 | 1.0 | 王永涛 | 第 6 天 |
| 模块 10 | 系统维护与配置模块 | 中 | 1.5 | 王永涛 | 第 6 天 |
| 公共工作 | 需求调研与设计（2.0）、环境与架构搭建（1.0）、集成与功能测试（1.5）、文档与答辩准备（1.5） | 高 | 1.0 | 全员 | 全程 |
| 合计 | 10 个功能模块 + 公共工作 | — | 16.0 | 5 人 | 7 天 |

估算说明：模块工作量为“设计 + 编码 + 自测”三部分之和，不含集成测试与文档时间；公共工作按需求与设计 0.4 人日、环境与架构搭建 0.2 人日、集成与功能测试 0.2 人日、文档与答辩准备 0.2 人日计入。按此分配，5 名成员的个人工作量分别为 3.0、2.5、3.5、4.0、3.0 人日，负载差异控制在 1.8 倍以内，超出部分通过成员间结对协助与代码评审消化。

# 第 3 章  需求到设计的转化（设计步骤）

需求分析回答“做什么”，设计回答“怎么做”。本章把第 2 章的需求整理为 12 个可执行的设计步骤，每个步骤给出步骤目标、输入、主要活动、输出（交付物）与负责人五要素，形成一条从立项到答辩的完整工作流。12 个步骤既是本项目的工作分解结构（WBS），也是进度计划（表 4-2）与分工表（表 4-1）的编制依据。

步骤之间的关系为顺序推进、局部并行：步骤①～③属于需求阶段，产出需求基线与权限规则；步骤④～⑧属于设计阶段，产出架构约定、数据库结构、包结构、详细设计与界面原型；步骤⑨～⑪属于实现与验证阶段，编码、测试与安全性能验证交叉进行；步骤⑫属于收尾阶段，交付文档与演示。需求基线（本文档 V1.0）在步骤③结束时冻结，此后如需变更，必须走“提出变更 → 影响分析 → 组长确认 → 更新文档编号”的流程。

表 3-1  12 个设计步骤总览

| 序号 | 步骤名称 | 主要输出（交付物） | 负责人 | 计划时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 组建团队与选题立项 | 项目立项与团队分工表、Git 仓库与目录骨架 | 姜望舒 | 第 1 天 |
| ② | 需求调研与需求规格说明书 | 需求规格说明书（SRS）、调研问卷汇总、范围外需求清单 | 佟尚轩 | 第 1 天 |
| ③ | 用例建模与权限矩阵设计 | 5 个用例描述、4×10 权限矩阵、菜单与数据范围配置 | 成员 佟尚轩、姜望舒 | 第 1 天 |
| ④ | 系统架构与技术选型 | 技术选型说明、分层与依赖约定、异常与事务规范 | 姜望舒 | 第 2 天 |
| ⑤ | 数据库概念设计（E-R 图） | E-R 关系描述、实体—属性—联系清单 | 陈孝鑫 | 第 2 天 |
| ⑥ | 数据库逻辑与物理设计（9 张表 DDL） | schema.sql、data.sql、数据字典 | 陈孝鑫 | 第 2～3 周 |
| ⑦ | 三层架构与包结构设计 | 包结构说明、公共类清单（DBUtil、PageResult 等） | 成员 姜望舒、王永涛 | 第 2 天 |
| ⑧ | 模块详细设计与界面原型设计 | 详细设计说明书、界面原型清单与布局约定 | 成员 刘壮、佟尚轩 | 第 3 天 |
| ⑨ | 编码实现与单元测试 | 10 个模块源码、JUnit 5 单元测试与测试报告 | 全员 | 第 3～5 周 |
| ⑩ | 集成与功能性测试 | 测试用例集、测试执行记录、缺陷跟踪表 | 成员 刘壮、王永涛 | 第 6 天 |
| ⑪ | 系统联调、性能与安全验证 | 联调记录、性能测试数据、安全检查清单 | 成员 姜望舒、陈孝鑫 | 第 6 天 |
| ⑫ | 文档整理与成果展示答辩 | 完整文档集、答辩 PPT、演示脚本 | 佟尚轩、全员 | 第 7 天 |

## 3.1  步骤一：组建团队与选题立项

步骤目标：明确成员角色、确定选题、建立协作基础设施，使项目在第 1 天即进入可执行状态。

输入：课程设计任务书；成员技能自评表（Java 基础、数据库、界面开发经验）；备选题目清单。

主要活动：

召开项目启动会（约 60 分钟），确定选题为“学生信息管理系统（SIMS）”，评估工作量与一周周期是否匹配。

确定 5 人角色分工（详见表 4-1），并把 10 个功能模块明确落到个人，做到每个模块有唯一负责人。

确定技术栈约束：Java 17 + Swing + FlatLaf 3.4.1 + JDBC + H2 2.2.224 + Apache POI 5.2.5 + JUnit 5 + Maven 3.9.9。

建立 Git 仓库与目录骨架：src/main/java、src/main/resources、src/test/java、docs、data、backup 与 run.bat。

确定协作制度：每周一次 30 分钟例会、提交信息格式、feature/dev/release 分支策略（见 4.3 节）。

输出（交付物）：《项目立项与团队分工表》（本文档 4.1 节）；Git 仓库与目录结构；周例会记录模板。

负责人：姜望舒（项目经理），第 1 天上午；全体成员参与启动会。

## 3.2  步骤二：需求调研与需求规格说明书

步骤目标：获取真实业务需求，形成经过确认的需求规格说明书（SRS），并冻结需求基线。

输入：需求调研问卷（附录 A）；课程设计任务书；教师提供的现有 Excel 台账样例。

主要活动：

面向学生、教师、辅导员三类用户发放问卷（每类 5 份），回收后汇总高频诉求，形成调研结论。

访谈 2 名辅导员与 1 名任课教师，梳理“学生入学 → 分班 → 开课 → 成绩录入 → 考勤登记 → 期末统计”的业务主线。

依据调研结论划分功能范围，确定 10 个功能模块与 9 张数据表，并逐项标注使用者与数据来源。

编写需求规格说明书，组织组内评审（至少 2 人交叉复核），对每条需求给出可验证的验收标准。

记录范围外需求（排课、宿舍管理、Web 端、消息通知等），明确本期不实现，避免范围蔓延。

输出（交付物）：《需求规格说明书（SRS）》；调研问卷原始记录与汇总表；范围外需求备忘清单。

负责人：佟尚轩（需求负责人），姜望舒 复核；第 1 天完成。

## 3.3  步骤三：用例建模与权限矩阵设计

步骤目标：把功能需求转换为用例与权限规则，明确“谁能看到哪些模块、能执行哪些操作、能访问哪些数据”。

输入：需求规格说明书；10 个模块的功能清单；4 类角色的职责描述。

主要活动：

识别参与者（ADMIN、TEACHER、COUNSELOR、STUDENT）与系统边界，用文字与缩进列表表达用例图，不生成图片。

编写 5 个典型用例描述（表 2-4～表 2-8），覆盖权限控制、业务写入、条件检索、数据统计与文件输出五类场景。

设计 4 类角色 × 10 个模块的权限矩阵（表 2-1），逐格评审 √／△／× 的判定依据并记录理由。

定义三级权限控制与数据范围过滤规则，形成菜单可见性配置表与按钮可用性清单。

补充异常流（空输入、越权访问、无数据、文件被占用、数据库连接失败），作为测试用例设计的输入。

输出（交付物）：用例描述文档（含 5 个详细用例）；角色权限矩阵；菜单可见性与数据范围配置表。

负责人：佟尚轩 主导，姜望舒 复核；第 1 天完成，需求基线随之冻结。

## 3.4  步骤四：系统架构与技术选型

步骤目标：确定系统总体架构与技术栈，为编码提供稳定的骨架与接口约定。

输入：需求规格说明书；权限矩阵；成员技术能力评估；运行环境约束（Windows、免安装、离线可用）。

主要活动：

对比 C/S 与 B/S 架构：课程设计要求桌面程序、免安装、可离线演示，选定 C/S 架构。

对比 Swing 与 JavaFX：Swing 为 JDK 自带、教学配套资料多、团队熟悉，选定 Swing，并用 FlatLaf 3.4.1 统一现代外观。

对比 H2 与 MySQL：H2 内嵌文件数据库免安装、随程序分发、支持计算列与 BACKUP TO，选定 H2 2.2.224。

对比手写 JDBC 与 ORM 框架：教学目标是掌握 JDBC，且 9 张表结构简单、关联清晰，选定 JDBC + DAO 模式。

确定三层架构调用方向 ui → service → dao → entity，util 提供公共能力；约定异常规范（ServiceException 统一提示）、返回值规范与事务边界（事务在 Service 层开启与提交）。

输出（交付物）：技术选型说明（含取舍理由与技术风险）；架构分层与依赖约定；异常处理与事务规范。

负责人：姜望舒（系统架构师），第 2 天完成。

## 3.5  步骤五：数据库概念设计（E-R 图）

步骤目标：建立与需求一致的概念数据模型，明确实体、属性与联系，为逻辑设计提供依据。

输入：需求规格说明书中的数据需求；10 个模块的输入与输出清单。

主要活动：

识别 9 个实体：专业、班级、学生、课程、成绩、考勤、用户、日志、系统参数，并逐一列出属性清单。

确定候选键：专业代码、班级代码、学号、课程代码、用户名、参数键分别唯一，作为业务唯一性约束的来源。

确定联系与基数：专业—班级 1:N、班级—学生 1:N、学生—成绩 1:N、课程—成绩 1:N、学生—考勤 1:N、课程—考勤 1:N、用户—学生（学生角色通过关联学号建立）1:1。

标注联系属性：成绩联系带学期、平时成绩、期末成绩、补考成绩、总评成绩、是否重修；考勤联系带考勤日期与考勤状态。

用文字与缩进列表绘制 E-R 关系（不生成图片），并检查是否存在传递依赖、冗余字段与多对多关系未拆分的情况。

输出（交付物）：E-R 关系描述与实体—属性—联系清单（表 3-2）；数据需求追溯表（需求条目 ↔ 实体）。

负责人：陈孝鑫（数据库负责人），第 2 天完成。

表 3-2  系统实体与联系清单（概念设计结果）

| 实体 | 主要属性 | 候选键／唯一标识 | 与其他实体的联系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业 major | 专业代码、专业名称、所属院系、学制年数、备注 | 专业代码 major_code | 与班级 1:N（一个专业下设多个班级）；删除受班级存在性约束 |
| 班级 clazz | 班级代码、班级名称、年级、班主任、容量 | 班级代码 class_code | 与专业 N:1（major_id 外键）；与学生 1:N；容量约束学生人数 |
| 学生 student | 学号、姓名、性别、出生日期、手机号、邮箱、家庭住址、入学年份、学籍状态 | 学号 sno | 与班级 N:1（class_id 外键）；与成绩 1:N；与考勤 1:N；与用户账号 1:1（学生角色关联） |
| 课程 course | 课程代码、课程名称、学分、学时、课程类型、考核方式、授课教师、开课学期 | 课程代码 course_code | 与成绩 1:N；与考勤 1:N；授课教师以姓名字段存储并作为数据范围过滤依据 |
| 成绩 score | 学期、平时成绩、期末成绩、补考成绩、总评成绩、是否重修、备注 | （学生, 课程）组合唯一 | 与学生 N:1、与课程 N:1；联系属性含三项成绩与总评成绩 |
| 考勤 attendance | 考勤日期、考勤状态、备注 | （学生, 课程, 考勤日期）组合唯一 | 与学生 N:1、与课程 N:1；联系属性含日期与状态 |
| 用户 sys_user | 用户名、密码密文、真实姓名、角色、关联学号、手机号、状态、最后登录时间 | 用户名 username | 与学生 1:1（学生角色通过 related_sno 关联学号） |
| 日志 sys_log | 用户名、操作类型、操作详情、操作时间 | 自增主键 id | 与用户逻辑关联（记录操作人用户名，不设外键以保证日志不被级联删除） |
| 系统参数 sys_config | 参数键、参数值、说明 | 参数键 config_key | 被成绩计算（及格线、权重）、考勤预警（阈值）、分页（每页条数）等模块逻辑引用 |

## 3.6  步骤六：数据库逻辑与物理设计（9 张表 DDL）

步骤目标：把概念模型转换为可直接执行的 9 张表 DDL，确定字段类型、约束、索引与初始化数据，使程序首次启动即可自动建库建表并具备演示数据。

输入：E-R 关系描述与实体属性清单；H2 2.2.224 数据类型与语法手册；系统参数默认值清单。

主要活动：

把 9 个实体转换为 9 张表（表 3-3），逐字段确定数据类型、长度与是否允许为空。

定义主键（id 自增）、唯一约束共 8 组：major_code、class_code、sno、course_code、username、config_key、(student_id, course_id)、(student_id, course_id, att_date)。

定义外键与删除策略：clazz.major_id → major、student.class_id → clazz、score 与 attendance 引用 student 与 course，删除父记录前由业务层做关联校验，数据库层使用 RESTRICT 保证不会产生孤儿数据。

定义计算列 total_score：有补考成绩时取补考成绩，否则按平时成绩×0.3 + 期末成绩×0.7 计算并保留一位小数。

为高频查询与统计字段建立索引：student.sno、student.class_id、score.student_id、score.course_id、attendance.att_date、attendance.student_id、sys_log.log_time。

编写 schema.sql（建表）与 data.sql（演示数据：专业 5 个、班级 10 个、学生 40 人、课程 10 门、成绩 75 条、用户 4 个、系统参数 8 项），并准备边界数据（0 分、100 分、有补考成绩、缺勤次数等于阈值）。

输出（交付物）：schema.sql 与 data.sql 脚本；数据字典（表 3-4～表 3-12）；数据库初始化与备份说明。

负责人：陈孝鑫，第 2 天完成，姜望舒 复核约束定义。

表 3-3  数据表清单（9 张表）

| 序号 | 表名 | 中文名称 | 主键 | 唯一约束 | 外键 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | major | 专业表 | id | major_code | — | 专业基础数据，班级的上级分类 |
| 2 | clazz | 班级表 | id | class_code | major_id → major(id) | 班级基础数据、容量与人数统计 |
| 3 | student | 学生表 | id | sno | class_id → clazz(id) | 学生档案主数据，系统数据主线 |
| 4 | course | 课程表 | id | course_code | — | 课程基础数据，成绩与考勤的选择项 |
| 5 | score | 成绩表 | id | (student_id, course_id) | student_id → student(id) course_id → course(id) | 成绩记录与总评计算列 |
| 6 | attendance | 考勤表 | id | (student_id, course_id, att_date) | student_id → student(id) course_id → course(id) | 考勤明细、出勤率与缺勤预警 |
| 7 | sys_user | 用户表 | id | username | —（related_sno 逻辑关联 student.sno） | 登录认证、角色与账号状态 |
| 8 | sys_log | 系统日志表 | id | — | — | 关键操作留痕与追溯 |
| 9 | sys_config | 系统参数表 | id | config_key | — | 全局业务口径配置（8 项参数） |

表 3-4  major 专业表结构

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 主键，自增 | 专业内部编号 |
| major_code | VARCHAR(10) | 唯一，非空 | 专业代码，如 CS、S刘壮、姜望舒I |
| major_name | VARCHAR(50) | 非空 | 专业名称，如计算机科学与技术 |
| dept_name | VARCHAR(50) | 可空 | 所属院系名称 |
| duration | INT | 非空，默认 4 | 学制年数，取值 2、3、4、5 |
| remark | VARCHAR(200) | 可空 | 备注信息 |
| create_time | TIMESTAMP | 默认当前时间 | 创建时间 |

表 3-5  clazz 班级表结构

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 主键，自增 | 班级内部编号 |
| class_code | VARCHAR(20) | 唯一，非空 | 班级代码，如 CS2024-1 |
| class_name | VARCHAR(50) | 非空 | 班级名称，如 2024 级计算机 1 班 |
| major_id | INT | 外键 → major(id)，非空 | 所属专业 |
| grade | INT | 非空 | 年级，4 位入学年份，如 2024 |
| headteacher | VARCHAR(30) | 可空 | 班主任姓名，辅导员数据范围依据 |
| capacity | INT | 非空，默认 50 | 班级容量，学生人数不得超过该值 |
| create_time | TIMESTAMP | 默认当前时间 | 创建时间 |

表 3-6  student 学生表结构

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 主键，自增 | 学生内部编号，成绩与考勤的外键依据 |
| sno | VARCHAR(20) | 唯一，非空 | 学号，如 2024001（登录账号 t2024001 的关联学号） |
| name | VARCHAR(30) | 非空 | 学生姓名 |
| gender | VARCHAR(4) | 非空，默认 男 | 性别，取值 男／女 |
| birthday | DATE | 可空 | 出生日期 |
| class_id | INT | 外键 → clazz(id)，非空 | 所属班级 |
| phone | VARCHAR(11) | 可空 | 手机号，11 位且以 1 开头 |
| email | VARCHAR(50) | 可空 | 电子邮箱，须含 @ 与域名点号 |
| address | VARCHAR(100) | 可空 | 家庭住址 |
| enroll_year | INT | 非空 | 入学年份，考勤日期下限依据 |
| status | VARCHAR(8) | 非空，默认 在读 | 学籍状态：在读／休学／退学／毕业 |
| create_time | TIMESTAMP | 默认当前时间 | 创建时间 |

表 3-7  course 课程表结构

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 主键，自增 | 课程内部编号 |
| course_code | VARCHAR(20) | 唯一，非空 | 课程代码，如 CS101 |
| course_name | VARCHAR(60) | 非空 | 课程名称，如 Java 程序设计 |
| credit | DECIMAL(3,1) | 非空 | 学分，取值 0.5～10.0 |
| hours | INT | 非空 | 学时，取值 8～128 |
| course_type | VARCHAR(4) | 非空 | 课程类型：必修／选修 |
| assess_type | VARCHAR(4) | 非空，默认 考试 | 考核方式：考试／考查 |
| teacher | VARCHAR(30) | 可空 | 授课教师姓名，教师数据范围过滤依据 |
| semester | VARCHAR(12) | 非空 | 开课学期，格式 2024-2025-1 |
| create_time | TIMESTAMP | 默认当前时间 | 创建时间 |

表 3-8  score 成绩表结构

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 主键，自增 | 成绩记录内部编号 |
| student_id | INT | 外键 → student(id)，非空 | 学生，与 course_id 组合唯一 |
| course_id | INT | 外键 → course(id)，非空 | 课程，与 student_id 组合唯一 |
| semester | VARCHAR(12) | 非空 | 学期，用于按学期筛选与统计 |
| usual_score | DECIMAL(5,1) | 非空，0～100 | 平时成绩，占总评 30% |
| exam_score | DECIMAL(5,1) | 非空，0～100 | 期末成绩，占总评 70% |
| makeup_score | DECIMAL(5,1) | 可空，0～100 | 补考成绩，非空时总评取该值 |
| total_score | DECIMAL(5,1) | 数据库计算列 | 有补考成绩取补考成绩；否则取平时成绩×0.3 + 期末成绩×0.7 并保留一位小数 |
| is_retake | TINYINT | 非空，默认 0 | 是否重修：0 否／1 是 |
| remark | VARCHAR(200) | 可空 | 备注 |
| create_time | TIMESTAMP | 默认当前时间 | 创建时间 |

表 3-9  attendance 考勤表结构

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 主键，自增 | 考勤记录内部编号 |
| student_id | INT | 外键 → student(id)，非空 | 学生，与课程、日期组合唯一 |
| course_id | INT | 外键 → course(id)，非空 | 课程，与学号、日期组合唯一 |
| att_date | DATE | 非空 | 考勤日期，不得晚于当前日期 |
| status | VARCHAR(6) | 非空 | 考勤状态：出勤／迟到／早退／病假／事假／缺勤 |
| remark | VARCHAR(200) | 可空 | 备注，如请假原因 |
| create_time | TIMESTAMP | 默认当前时间 | 创建时间 |

表 3-10  sys_user 用户表结构

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 主键，自增 | 用户内部编号 |
| username | VARCHAR(20) | 唯一，非空 | 登录用户名，如 admin、teacher、zs、t2024001 |
| password | VARCHAR(32) | 非空 | MD5 密文（32 位小写），演示账号初值 123456 |
| real_name | VARCHAR(30) | 非空 | 真实姓名，用于教师数据范围过滤 |
| role | VARCHAR(10) | 非空 | 角色：ADMIN／TEACHER／COUNSELOR／STUDENT |
| related_sno | VARCHAR(20) | 可空 | 学生角色关联的学号（关联 student.sno） |
| phone | VARCHAR(11) | 可空 | 联系电话 |
| status | TINYINT | 非空，默认 1 | 账号状态：1 启用／0 禁用 |
| last_login | TIMESTAMP | 可空 | 最后登录时间，登录成功后刷新 |
| create_time | TIMESTAMP | 默认当前时间 | 创建时间 |

表 3-11  sys_log 系统日志表结构

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 主键，自增 | 日志内部编号 |
| username | VARCHAR(20) | 非空 | 操作人用户名 |
| operation | VARCHAR(30) | 非空 | 操作类型，如 登录、新增、修改、删除、导入、导出、备份、重置 |
| detail | VARCHAR(300) | 可空 | 操作详情，如“新增学生 2024001 张三” |
| log_time | TIMESTAMP | 默认当前时间 | 操作时间，按此字段倒序分页查询 |

表 3-12  sys_config 系统参数表结构

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | 主键，自增 | 参数内部编号 |
| config_key | VARCHAR(30) | 唯一，非空 | 参数键，如 pass_score、usual_ratio、page_size |
| config_value | VARCHAR(50) | 非空 | 参数值，以字符串存储，读取时按类型转换 |
| description | VARCHAR(100) | 可空 | 参数说明，用于系统参数界面展示 |

sys_config 表中初始化的 8 项参数为：system_name（学生信息管理系统）、system_version（V1.0）、pass_score（60，及格线）、excellent_score（90，优秀线）、usual_ratio（0.3，平时成绩占比）、exam_ratio（0.7，期末成绩占比）、absent_warn_times（3，缺勤预警次数）、page_size（15，每页条数）。

## 3.7  步骤七：三层架构与包结构设计

步骤目标：把架构约定落地为可编译的包结构与公共类，统一异常处理、分页、日志与参数读取方式，使 5 名成员在互不干扰的前提下并行开发。

输入：技术选型说明；9 张表的数据字典；10 个模块的功能清单与用例描述。

主要活动：

定义包结构：com.sims.ui（窗体与业务面板）、com.sims.ui.component（通用表格、分页条等组件）、com.sims.service 与 com.sims.service.impl、com.sims.dao 与 com.sims.dao.impl、com.sims.entity、com.sims.util、com.sims.config；测试代码放在 src/test/java 的同名包下。

规定依赖方向与禁止项：ui 只允许调用 service；service 调用 dao；dao 只操作 entity 与数据库；禁止 ui 直接 import dao，禁止在 DAO 中书写业务判断，禁止在 SQL 中拼接用户输入。

设计公共类：DBUtil、ConfigUtil、MD5Util、DateUtil、ExcelUtil、LogUtil、PageResult<T>、ServiceException 与 SessionContext。

定义异常处理策略：DAO 层的 SQLException 包装为 DaoException；Service 层校验失败抛出 ServiceException 并携带中文提示；UI 层统一捕获后以对话框呈现，不显示堆栈信息。

约定事务边界与方法命名：事务在 Service 层开启与提交；方法名采用 saveXxx、updateXxx、deleteXxx、findXxxByXxx、pageXxx 形式。

输出（交付物）：包结构说明与分层职责表（表 3-13）；公共类与工具类清单（表 3-14）；异常与事务规范。

负责人：姜望舒（架构师）与王永涛（业务层代表），第 2 天完成。

表 3-13  三层架构分层职责与依赖规则

| 层次 | 包名 | 主要类举例 | 职责 | 依赖方向与禁止项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示层 （UI） | com.sims.ui com.sims.ui.component | LoginFrame、MainFrame、StudentPanel、ScorePanel、AttendancePanel、StatPanel、LogPanel、ConfigPanel | 界面展示、输入收集与格式提示、事件响应、调用 Service、结果渲染与导出入口 | 只依赖 service 与 entity；禁止直接 import dao，禁止在界面中书写 SQL 与业务计算 |
| 业务逻辑层 （Service） | com.sims.service com.sims.service.impl | UserService、StudentService、ClazzService、CourseService、ScoreService、AttendanceService、StatService、LogService、ConfigService | 业务规则校验（BR 编号对应实现）、总评与出勤率等计算、事务控制、数据范围过滤、写操作日志 | 依赖 dao、entity 与 util；禁止直接操作 Swing 组件，禁止绕过 dao 访问数据库 |
| 数据访问层 （DAO） | com.sims.dao com.sims.dao.impl | MajorDao、ClazzDao、StudentDao、CourseDao、ScoreDao、AttendanceDao、UserDao、LogDao、ConfigDao | 以 JDBC 执行参数化 SQL，完成单表与必要关联查询的增删改查、分页查询与聚合统计 | 依赖 entity 与 util（DBUtil）；禁止写业务判断，禁止拼接 SQL 字符串 |
| 实体层 （Entity） | com.sims.entity | Major、Clazz、Student、Course、Score、Attendance、SysUser、SysLog、SysConfig | 与数据库表一一对应的 POJO，承载字段与 getter／setter，必要时提供只读派生属性（如是否及格） | 不依赖任何其他层；禁止在实体类中编写数据库访问代码 |
| 公共工具层 （Util／Config） | com.sims.util com.sims.config | DBUtil、ConfigUtil、MD5Util、DateUtil、ExcelUtil、LogUtil、PageResult、ServiceException、SessionContext | 连接与初始化、参数缓存、加密、日期与 Excel 处理、分页封装、日志写入、会话上下文 | 可被各层依赖；禁止依赖 ui 与 service，禁止包含具体业务规则 |

表 3-14  公共类与工具类清单（util 与 config 包）

| 类名 | 所在包 | 主要方法 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DBUtil | com.sims.util | getConnection()、close(Connection)、initDatabase()、backup(String path) | 连接获取与释放；首次启动自动建表并灌入演示数据；执行 H2 BACKUP TO 备份 |
| ConfigUtil | com.sims.util | get(String key)、getInt(key)、getDouble(key)、refresh() | 读取并缓存 sys_config 参数（及格线、权重、分页条数等），参数修改后刷新缓存 |
| MD5Util | com.sims.util | encrypt(String plainText) | 把明文密码转换为 32 位小写 MD5 密文 |
| DateUtil | com.sims.util | format(Date)、parse(String)、between(Date, Date, Date) | 日期格式化（yyyy-MM-dd）与区间判断，供考勤区间筛选使用 |
| ExcelUtil | com.sims.util | export(String[] headers, List<Object[]> rows, File file)、importScores(File file) | POI 封装：统一表头加粗、灰底与冻结首行；读取成绩导入模板并返回逐行校验结果 |
| PageResult<T> | com.sims.util | getList()、getTotal()、getPage()、getPages() | 分页结果封装，统一计算总页数与当前页数据，供 10 个模块的列表复用 |
| LogUtil | com.sims.util | write(String username, String operation, String detail) | 写入 sys_log；写日志失败仅记录控制台，不影响主业务流程 |
| ServiceException | com.sims.util | ServiceException(String message) | 业务异常，携带面向用户的中文提示，由 UI 层统一呈现 |
| SessionContext | com.sims.util | getUser()、getRole()、getDataScope()、clear() | 保存当前登录用户、角色、关联学号与数据范围，供 Service 层做权限和数据过滤 |

## 3.8  步骤八：模块详细设计与界面原型设计

步骤目标：为 10 个模块编写可编码级别的详细设计，并确定界面原型与交互约定，保证界面风格统一、用例流程完整。

输入：数据字典；包结构与公共类清单；5 个典型用例描述；权限矩阵。

主要活动：

逐模块编写详细设计：类清单与方法签名、关键 SQL 语句（含条件与排序）、界面元素与事件响应、异常与提示文案，做到“拿到文档即可编码”。

统一主窗口布局：顶部工具栏（模块标题、当前用户与角色、退出按钮）、左侧动态菜单、中部业务面板、底部状态栏（记录数、页码、操作提示）。

设计 12 个界面原型（表 3-15），统一按钮命名（新增、修改、删除、查询、重置、导出 Excel）与表格列顺序，列表统一使用分页条而非滚动加载。

约定交互细节：查询表单支持回车触发；双击表格行打开详情；删除、清空、重置等破坏性操作二次确认；保存成功后状态栏提示并刷新列表；加载数据时显示等待光标。

组织原型走查：由非开发成员按用例逐步走查原型，检查是否存在无法完成的流程，走查结果回写到详细设计。

输出（交付物）：详细设计说明书（按模块分章）；界面原型清单与布局约定（表 3-15）；按钮与字段命名对照表。

负责人：刘壮（界面主开发）与佟尚轩，第 3 天完成。

表 3-15  界面原型清单（12 个窗口／面板）

| 序号 | 窗口／面板名称 | 所属模块 | 主要控件 | 关键交互约定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录窗口 | 模块 1 | 用户名、密码输入框，登录、退出按钮 | 回车提交；Tab 顺序为用户名 → 密码 → 登录 |
| 2 | 主窗口框架 | 全局 | 顶部工具栏、左侧动态菜单、内容面板、状态栏 | 按角色生成菜单；切换模块保留查询条件 |
| 3 | 首页数据看板 | 模块 7 | 6 个指标卡片、缺勤预警列表、快捷入口 | 登录后自动加载；点击卡片跳转对应模块 |
| 4 | 学生信息管理 | 模块 2 | 条件区、JTable、分页条、增删改与导出按钮 | 双击行打开详情与成绩单；删除前确认 |
| 5 | 班级与专业管理 | 模块 3 | 专业列表、班级列表、人数／容量列 | 删除前关联校验并以对话框说明数量 |
| 6 | 课程管理 | 模块 4 | 条件区、JTable、课程编辑对话框 | 关键字与课程类型组合检索 |
| 7 | 成绩管理 | 模块 5 | 条件区、成绩表、及格标记列、导入／导出按钮 | 不及格红色显示；筛选条件可导出 |
| 8 | 成绩批量录入 | 模块 5 | 课程与学期选择、可编辑表格、批量保存按钮 | 单元格校验；整体事务提交或回滚 |
| 9 | 考勤管理 | 模块 6 | 登记表单、明细表、出勤率与预警列 | 支持批量生成默认出勤记录后逐人调整 |
| 10 | 统计分析与报表 | 模块 7 | 统计类型选择、结果表、导出按钮、口径标注 | 无数据时提示而不报错 |
| 11 | 系统日志管理 | 模块 9 | 条件区、日志表、分页条、清空按钮 | 清空需输入确认文本并二次确认 |
| 12 | 系统参数与维护 | 模块 10 | 参数表、备份按钮、重置按钮、关于信息 | 参数校验后实时生效；重置需确认 |

## 3.9  步骤九：编码实现与单元测试

步骤目标：按分工完成 10 个模块的编码，对核心业务规则建立自动化单元测试，保证功能正确且可安全重构。

输入：详细设计说明书；界面原型与命名约定；schema.sql 与演示数据；编码规范（4.3 节）。

主要活动：

先纵向打通一条最小路径（登录 → 学生列表 → 成绩录入 → 导出），验证架构与公共类可用后再横向铺开各模块。

编码顺序统一为 entity → dao → service → ui，每层完成后立即自测；数据库访问一律通过 DBUtil。

针对核心业务规则编写 JUnit 5 单元测试：总评计算（含补考优先）、出勤率与缺勤预警阈值、学号唯一性、参数校验（权重之和为 1、及格线小于优秀线）、分页边界（首页、末页、越界页）、Excel 导入行校验。

每日提交代码到个人 feature 分支，提交信息遵循 4.3 节格式；合并到 dev 前必须由另一名成员完成代码评审。

每周例会同步进度、风险与阻塞项，更新任务看板；发现需求歧义时回写本文档并通知全员。

输出（交付物）：10 个模块源码；JUnit 5 单元测试代码与 mvn test 测试报告；代码评审记录；周例会记录。

负责人：全员（按表 4-1 分工），第 3～5 周持续进行。

## 3.10  步骤十：集成与功能性测试

步骤目标：在集成版本上系统执行功能测试，发现并跟踪缺陷，直到全部高优先级用例通过。

输入：测试用例集（样例见表 3-16）；dev 分支可运行版本；需求确认清单（表 5-1）。

主要活动：

依据用例描述与业务规则设计测试用例，覆盖正常流、备选流与边界值；每条需求条目至少对应一条测试用例。

在 dev 分支构建可运行版本，按模块顺序执行功能测试，记录实际结果与期望结果的一致性。

缺陷登记到缺陷跟踪表：编号、模块、严重级别、复现步骤、期望结果、实际结果、状态、修复人、验证人。

按缺陷分级（表 3-17）确定修复优先级：严重缺陷当天修复，一般缺陷 2 日内修复，修复后由发现人回归验证。

实行交叉测试：每名成员测试他人负责的模块，避免自测盲区；测试数据需覆盖 0 分、100 分、补考、缺勤达阈值等边界。

输出（交付物）：测试用例集；测试执行记录；缺陷跟踪表与缺陷趋势；《测试报告》（含通过率与遗留问题）。

负责人：刘壮（测试主责）与王永涛，第 6 天；全员参与交叉测试。

表 3-16  功能测试用例设计样例

| 用例编号 | 所属模块 | 测试项 | 输入／操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 模块 1 | 正常登录 | 用户名 admin、密码 123456 | 进入主窗口，侧边栏显示全部 10 个模块 |
| TC-02 | 模块 1 | 密码错误 | 用户名 admin、密码 000000 | 提示“用户名或密码错误”，停留在登录窗口 |
| TC-03 | 模块 1 | 禁用账号登录 | 先把 zs 的 status 改为 0，再用正确密码登录 | 提示“账号已被禁用，请联系系统管理员” |
| TC-04 | 模块 1 | 越权访问 | 用学生账号 t2024001 登录后查找学生管理入口 | 菜单无该入口；直接调用业务方法被拒绝 |
| TC-05 | 模块 2 | 学号唯一性 | 新增学生，学号填 2024001（已存在） | 提示“学号已存在”，保存失败 |
| TC-06 | 模块 2 | 手机号格式 | 手机号填 12345 | 提示“手机号格式不正确”，不允许保存 |
| TC-07 | 模块 2 | 分页边界 | 40 条记录、每页 15 条，跳转到第 3 页 | 显示第 31～40 条，共 3 页；再翻页回退到末页 |
| TC-08 | 模块 3 | 删除关联专业 | 删除下辖 2 个班级的专业 | 拒绝删除并提示“该专业下存在 2 个班级” |
| TC-09 | 模块 3 | 容量校验 | 向容量 50、已有 50 人的班级新增学生 | 拒绝新增并提示剩余容量为 0 |
| TC-10 | 模块 5 | 总评计算 | 平时 80、期末 90、无补考成绩 | 总评成绩为 87.0，是否及格为及格 |
| TC-11 | 模块 5 | 补考优先 | 平时 50、期末 55、补考 65 | 总评成绩为 65.0，备注标记补考 |
| TC-12 | 模块 5 | 成绩越界 | 期末成绩输入 101 | 提示“成绩必须为 0～100 的数字” |
| TC-13 | 模块 5 | 重复录入 | 对同一学生同一课程再次录入成绩 | 提示已有成绩并转为修改流程，不产生第二条记录 |
| TC-14 | 模块 5 | Excel 导入 | 导入 10 行，其中 1 行学号不存在 | 成功导入 9 行，报告中标注失败行号与原因 |
| TC-15 | 模块 6 | 考勤唯一性 | 同一学生、同一课程、同一日期重复登记 | 提示已存在记录，询问是否覆盖 |
| TC-16 | 模块 6 | 缺勤预警 | 某学生缺勤 3 次（阈值 3） | 考勤列表与首页看板出现预警标记 |
| TC-17 | 模块 7 | 班级平均分 | 某班 3 条总评成绩为 70、80、90 | 平均分 80.00，及格率 100.0%，名次计算正确 |
| TC-18 | 模块 7 | 无数据统计 | 选择没有成绩记录的学期执行统计 | 提示“暂无成绩数据”，界面不报错不空白 |
| TC-19 | 模块 8 | 导出成绩表 | 按课程筛选后导出 75 条成绩 | 生成 .xlsx，表头与列顺序正确，条数一致 |
| TC-20 | 模块 8 | 空结果导出 | 筛选条件无匹配记录时点击导出 | 提示“无可导出数据”，不生成文件 |
| TC-21 | 模块 9 | 日志留痕 | 新增一名学生后查看日志 | 日志出现“新增学生 <学号> <姓名>”记录 |
| TC-22 | 模块 10 | 参数校验 | 设置平时占比 0.3、期末占比 0.8 | 拒绝保存并提示“平时占比与期末占比之和必须为 1.0” |
| TC-23 | 模块 10 | 备份与恢复 | 执行一键备份，修改数据后从备份恢复 | 恢复后数据回到备份时状态，程序可正常启动 |

表 3-17  缺陷分级与修复时限

| 级别 | 判定标准 | 典型示例 | 修复时限 | 验证要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 导致程序崩溃、数据错误或主流程不可用 | 成绩总评计算错误；登录后主窗口无法打开；演示数据重置失败 | 当日内修复 | 由发现人回归验证并补充用例 |
| 一般 | 功能可用但结果不符合业务规则，或存在明显交互缺陷 | 分页条数与总条数不一致；考勤预警不刷新；导出缺少一列 | 2 日内修复 | 由发现人回归验证 |
| 轻微 | 界面文字、对齐、提示语等不影响功能的问题 | 按钮文字不统一；表格列宽过窄；提示语句不通顺 | 第 6 天内修复 | 由修复人自检并在例会说明 |
| 建议 | 可提升体验但本期可不实现的改进项 | 增加快捷键；表格支持排序；导出增加统计页签 | 视进度决定，记入改进清单 | 纳入项目总结的改进方向 |

## 3.11  步骤十一：系统联调、性能与安全验证

步骤目标：在真实运行环境下完成跨模块联调，验证性能指标与安全要求，确认系统可交付。

输入：集成后的可运行版本；表 2-9 的非功能性指标；验收演示脚本。

主要活动：

全流程联调：按演示脚本从登录开始连续执行 10 个模块的关键操作，验证跨模块数据一致（新增学生后，其成绩单、考勤记录、统计报表与导出文件同步反映）。

性能验证：测量条件查询、首页看板加载、Excel 导出与冷启动耗时，记录实测值并与表 2-9 的目标值比较；对超过 1 秒的查询检查执行计划并补充索引。

安全验证：确认密码以 MD5 密文存储、界面与日志无明文；用学生账号尝试访问管理功能验证越权被拦截；走查 DAO 层确认 SQL 全部参数化。

环境验证：在另一台计算机上复制程序目录（含 data 目录）后直接双击 run.bat 运行，验证免安装与免配置特性。

备份与恢复验证：执行一键备份，人为修改数据后依据备份恢复，确认数据可回滚。

输出（交付物）：联调记录；性能测试数据表；安全检查清单；环境验证记录；备份恢复验证记录。

负责人：姜望舒 与陈孝鑫，第 6 天完成。

表 3-18  性能与安全验证要点

| 验证项 | 验证方法 | 判定标准 | 异常处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条件查询性能 | 在 student 表写入 1000 条测试数据，按关键字与状态查询并计时 | 响应时间 < 1 秒 | 为 sno、class_id 建立索引并重建查询 |
| 看板加载性能 | 连续启动 10 次记录首页看板加载耗时 | 平均 < 1 秒 | 合并聚合 SQL，减少往返次数 |
| Excel 导出性能 | 导出 1000 行成绩并计时，打开文件校验 | 耗时 < 5 秒，文件可正常打开 | 改用流式写入（SXSSF）或分批写出 |
| 启动性能 | 双击 run.bat 到登录窗口可输入的时间 | < 5 秒 | 延后加载非必要资源，检查建表脚本重复执行 |
| 密码安全 | 检索源码、导出文件与日志中的密码字段 | 仅存在 MD5 密文，无明文 | 补齐 MD5 处理并清理日志中的敏感信息 |
| 越权防护 | 用学生账号调用管理类业务方法与导出功能 | 全部被业务层拒绝并记录日志 | 在 Service 层补角色与数据范围校验 |
| SQL 注入防护 | 在查询框输入 ' OR '1'='1 等特征串 | 按普通字符处理，无异常结果 | 改为 PreparedStatement 参数化 |
| 数据一致性 | 新增学生后核对成绩单、考勤、统计与导出结果 | 四处数据一致，无缓存陈旧值 | 修正关联查询或刷新时机 |

## 3.12  步骤十二：文档整理与成果展示答辩

步骤目标：汇总全部交付物，统一文档格式，完成演示脚本与答辩准备，形成可提交的课程设计成果。

输入：各阶段的过程文档与代码；测试报告；答辩要求与时间安排。

主要活动：

汇总并统一文档：需求分析与设计步骤说明书、详细设计说明书、测试报告、用户手册、项目总结与答辩 PPT，统一封面要素、章节编号、字体字号与表题编号。

编写演示脚本：按“登录 → 首页看板 → 学生档案 → 成绩录入与 Excel 导入 → 考勤与缺勤预警 → 统计与导出 → 日志 → 备份”的顺序组织 15 分钟演示，每个环节指定操作人与讲解人。

准备答辩要点：架构与分层、数据库设计与约束、业务规则的实现位置、测试结果与缺陷收敛情况、团队协作方式、项目不足与改进方向。

答辩前在验收环境完整预演一次；如演示数据被改动，先执行演示数据重置再预演，保证数据规模与文档一致。

整理提交清单：源代码、可执行 jar 与 run.bat、数据库脚本、全部文档、答辩 PPT，打包为一个压缩文件。

输出（交付物）：完整文档集；答辩 PPT；演示脚本；项目总结与提交清单。

负责人：佟尚轩 主导，全员参与，第 7 天完成。

# 第 4 章  团队分工与进度计划

## 4.1  角色分工表

项目组共 5 名成员，按“一人一块、责任到人”的原则把 10 个功能模块分配到人（每个模块有唯一负责人），同时设置 6 类项目角色：项目经理兼系统架构师、数据库与 DAO 层开发、业务逻辑层开发、界面开发（主）、界面开发与测试、文档与演示。由于团队为 5 人，其中界面开发与测试由界面主开发成员兼任，文档与演示由需求分析成员兼任；所有成员都参与自己负责模块的界面实现、单元测试与文档校对，避免出现“只写代码不碰文档”的情况。按表 2-10 的工作量估算，5 名成员的个人工作量分别为 3.0、2.5、3.5、4.0、3.0 人日，合计 16 人日。

表 4-1  团队成员角色分工表

| 成员 | 项目角色 | 负责功能模块 | 主要交付物 | 工作量 （人日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姜望舒 （组长） | 项目经理兼系统架构师 | 模块 1 用户登录与权限管理 公共工具层 | 项目计划与任务看板；三层架构分层与依赖约定；包结构与公共工具类（Db、MD5Util、PageResult、QueryBuilder、RowMapper）；登录认证与权限实现；账号管理与密码重置；数据库初始化与自增序列校正；集成联调记录；代码评审意见 | 3.0 |
| 佟尚轩 | 数据库与 DAO 层开发 | 模块 2 学生信息管理 模块 3 班级与专业管理 | E-R 关系描述与数据字典；schema.sql 建表脚本与 data.sql 演示数据；9 个实体类；StudentDao、ClazzDao、MajorDao 及对应业务实现；索引与约束设计；学号自动生成算法；班级容量校验与级联删除；数据一致性检查记录 | 2.5 |
| 陈孝鑫 | 业务逻辑层开发 | 模块 4 课程管理 模块 5 成绩管理 模块 6 考勤管理 | CourseDao、ScoreDao、AttendanceDao；总评成绩与绩点算法（Java 与数据库计算列双实现并保持一致）；成绩批量录入与 Excel 导入；出勤率统计与缺勤预警；成绩录入、成绩查询、考勤管理界面；交叉测试记录 | 3.5 |
| 王永涛 | 界面开发（主） | 模块 9 系统日志管理 模块 10 系统维护与配置 界面框架 | 主窗体框架（模块注册表与按角色装配菜单）；通用基类 BasePanel 与 BaseDialog；FlatLaf 主题与中文字体适配；登录窗口；日志查询界面；数据库备份、演示数据重置与系统参数配置；界面原型与交互规范 | 4.0 |
| 刘壮 | 界面开发与测试 | 模块 7 统计分析与报表 模块 8 数据导出与打印 | 首页数据看板与统计分析报表界面；SQL 聚合统计（班级排名、五档分布、分数段、教师工作量）；Java2D 自绘柱状图与饼图；四类 Excel 导出与多工作表报表；154 个 JUnit 测试用例；全部课程设计文档与答辩材料 | 3.0 |
| 合计 | 6 类角色由 5 人承担 | 10 个功能模块 | 代码、数据库脚本、测试记录与 6 份文档 | 16.0 |

协作机制补充说明：每个模块实行“开发 + 评审”配对，如模块 1 由姜望舒 开发、陈孝鑫 评审，模块 5 由王永涛 开发、刘壮 评审，保证每行关键代码至少被两人阅读过；每周例会上每人用 3 分钟汇报“已完成、进行中、阻塞项”，阻塞项由组长在会后 24 小时内协调解决；任何成员在需求理解上出现歧义时，以本文档的 BR 编号条目为准，若确需变更则更新文档并同步全员。

## 4.2  一周进度计划表

进度计划按 1 周（7 天）编排，每天设置一个明确里程碑，里程碑未达成则不进入下一阶段的主要开发工作，以保证课程设计“边做边验证、每天有产出”的要求。第 4 天起进入编码阶段，模块开发与文档编写并行推进。

表 4-2  一周进度计划表

| 时间 | 阶段任务 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 组建团队与选题立项；需求调研（问卷 + 访谈）；编写需求规格说明书初稿；用例建模与权限矩阵设计 | M1 需求调研完成 | 项目立项与分工表；调研问卷与汇总记录；SRS 初稿；Git 仓库与目录骨架；权限矩阵 |
| 第 2 天 | 系统架构与技术选型；E-R 概念设计；9 张表逻辑与物理设计；搭建包结构与公共类；需求基线评审 | M2 需求与设计基线冻结 | SRS 评审通过版；技术选型说明；E-R 描述；schema.sql 与 data.sql；数据字典；包结构与公共类 |
| 第 3 天 | 模块详细设计与界面原型定稿；实现登录与主框架；学生、班级专业、课程模块开发 | M3 可登录、可连库、可查到演示数据 | 详细设计说明书；界面原型清单；登录与主窗口；三个基础模块代码 |
| 第 4 天 | 成绩管理模块（录入、批量录入、Excel 导入、成绩单）；学生与课程模块完善；单元测试补充 | M4 核心业务模块可用 | 成绩管理模块代码；单元测试用例与报告；学生与课程模块完善版本 |
| 第 5 天 | 考勤管理、统计分析与报表、数据导出模块开发；模块自测 | M5 主要模块全部可运行 | 考勤、统计与导出模块代码；统计报表与四类 Excel 导出样例；模块自测记录 |
| 第 6 天 | 系统日志、系统维护与配置模块开发；集成与功能测试；缺陷修复；系统联调与性能验证 | M6 全部 10 个模块可运行、测试通过 | 系统日志与维护模块代码；测试用例集与执行记录；缺陷跟踪表；性能与安全检查记录 |
| 第 7 天 | 文档定稿与成果整理；答辩准备与演示演练 | M7 验收通过、成果提交 | 完整文档集；答辩 PPT 与演示脚本；测试报告 |

## 4.3  协作规范

协作规范解决 5 人并行开发中的三个问题：代码互不覆盖、风格基本统一、进度透明可见。规范一经确定即写入仓库根目录的 README 与项目计划，成员在提交代码前自查，评审人在合并时把关。

（1）Git 分支策略

仓库设置 main、dev 两条长期分支与 feature、release、hotfix 三类临时分支。main 保存可交付的稳定版本，仅在发布时由 release 分支合并；dev 为日常集成分支，成员完成一个可运行的功能点后合并到此；feature 分支按“成员 + 模块”命名，用于日常开发；release 分支在提交验收前创建，只做缺陷修复，不再新增功能；hotfix 用于修复 main 上的紧急问题。任何合并到 dev 的请求（Pull Request）都必须由另一名成员评审并至少提出一条意见或确认。

表 4-3  Git 分支策略与合并规则

| 分支 | 用途 | 命名示例 | 生命周期 | 合并规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| main | 稳定可交付版本 | main | 长期存在 | 只接受 release 或 hotfix 的合并，每次合并打标签（如 v1.0） |
| dev | 日常集成分支 | dev | 长期存在 | 接受 feature 合并，合并前需通过本地 mvn test 与代码评审 |
| feature | 单个功能点开发 | feature/score-import-d | 功能完成后删除 | 从 dev 创建，完成后合并回 dev 并删除本分支 |
| release | 验收前冻结与缺陷修复 | release/v1.0 | 验收结束后归档 | 从 dev 创建，只修缺陷不加功能，修复后合并回 dev 与 main |
| hotfix | 紧急修复已交付版本 | hotfix/login-md5-a | 修复完成后删除 | 从 main 创建，修复后同时合并回 main 与 dev |

（2）代码规范

代码规范覆盖命名、注释、SQL 与界面命名四类约定。命名方面，包名全部小写（com.sims.service）、类名使用大驼峰（ScoreService）、方法与变量使用小驼峰（calculateTotalScore）、常量全部大写并用下划线分隔（DEFAULT_PAGE_SIZE）、数据库表名与字段名使用小写下划线（total_score）；注释方面，每个 public 类与 public 方法必须编写 Javadoc，说明用途、参数、返回值与可能抛出的异常，涉及业务规则的方法在注释中标注 BR 编号（如“实现 BR-M5-01 总评计算”）；SQL 方面，一律使用 PreparedStatement 参数化，字段名与关键字大写、表名小写，禁止 SELECT *；界面方面，按钮文字统一为“新增、修改、删除、查询、重置、导出 Excel”，表格列标题与实体字段说明保持一致；单个方法原则上不超过 50 行，超过时拆分为私有方法。

（3）提交与评审规范

提交信息采用“类型(范围): 说明”的格式，类型取值 feat（新功能）、fix（缺陷修复）、docs（文档）、test（测试）、refactor（重构）、chore（构建与依赖）；说明使用中文、动宾结构、不超过 50 字，一次提交只做一件事，禁止提交无法编译的代码与本地环境配置文件。评审时重点关注：是否违反分层依赖、是否存在硬编码参数（如把 60 写死在代码中）、是否补充了对应的单元测试、是否回写了 BR 编号注释。

表 4-4  代码与提交规范要点

| 规范项 | 要求 | 正例 | 反例／风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包命名 | 全部小写，按层与模块划分 | com.sims.service.impl | Com.Sims.Service（大写包名导致跨平台问题） |
| 类命名 | 大驼峰，名词性，见名知义 | ScoreService、AttendanceDao | ScoreMgr2、Test1（语义不明） |
| 方法命名 | 小驼峰，动宾结构 | findStudentBySno、calculateTotalScore | getData()（含义过宽） |
| 常量命名 | 全大写，下划线分隔 | DEFAULT_PAGE_SIZE = 15 | 把 15 直接写在方法中（硬编码） |
| 数据库命名 | 表名与字段名小写下划线 | student_id、total_score | studentId（H2 中需加引号，易出错） |
| 注释 | public 类与方法使用 Javadoc，标注 BR 编号 | /** 实现 BR-M5-01 总评计算 */ | 无注释或注释与实现不一致 |
| SQL | PreparedStatement 参数化，显式列名 | SELECT sno, name FROM student WHERE sno = ? | 拼接字符串、SELECT *（注入与性能风险） |
| 提交信息 | 类型(范围): 说明，中文动宾短语 | feat(score): 支持补考成绩优先计入总评 | update、修改一下（无法追溯） |
| 提交粒度 | 一次提交只完成一件事，可编译可运行 | 先提交 DAO 方法，再提交对应单元测试 | 把 10 个模块一起提交（无法评审） |
| 评审要求 | 合并 dev 前须另一名成员评审并留意见 | 评审意见记录在 Pull Request 中 | 自行合并（丧失评审价值） |

# 第 5 章  需求确认与验收标准

## 5.1  需求确认清单

需求确认清单把第 2 章的功能性需求逐条编号，形成 40 条可核对的条目（FR-01～FR-40），每条给出需求来源、优先级与可测量的验收标准。该清单具有三重作用：一是作为开发完成的判定依据，每条需求在测试报告中都有对应的测试用例与执行结果；二是作为变更管理的基线，任何新增需求需先追加条目再实施；三是作为教师验收时的核对表，可逐条演示确认。

表 5-1  需求确认清单（FR-01～FR-40）

| 编号 | 需求条目 | 来源 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 用户登录认证（用户名 + MD5 密码） | 模块 1｜全体用户 | 高 | 演示账号 admin/123456、teacher/123456、zs/123456、t2024001/2024001 均可登录并进入主窗口 |
| FR-02 | 四类角色三级权限控制与动态侧边栏菜单 | 模块 1｜权限矩阵 | 高 | 四类角色登录后的菜单项与表 2-1 完全一致；无权限模块不出现入口 |
| FR-03 | 账号启用与禁用 | 模块 1｜管理员 | 高 | 状态置 0 后该账号无法登录并提示禁用；置 1 后恢复登录，操作写入日志 |
| FR-04 | 密码修改与管理员重置 | 模块 1｜全体用户 | 高 | 修改需校验原密码与两次新密码一致；重置后密码为 123456 且可正常登录 |
| FR-05 | 登录时间记录与操作日志留痕 | 模块 1｜管理员 | 高 | 每次登录后 last_login 刷新，sys_log 新增一条登录记录，含用户名、类型与时间 |
| FR-06 | 学生档案新增、修改、删除 | 模块 2｜辅导员、管理员 | 高 | 三项操作均可成功执行；删除存在成绩或考勤的学生被拒绝并提示关联数量 |
| FR-07 | 按学号／姓名／手机号关键字检索 | 模块 2｜辅导员、教师 | 高 | 输入“2024”返回全部匹配记录；输入 % 等通配符按普通字符处理不报错 |
| FR-08 | 按班级与学籍状态筛选、分页（默认 15 条） | 模块 2｜辅导员、教师 | 高 | 条件组合结果正确；列表显示“共 N 条”；连续翻页数据不重复、不遗漏 |
| FR-09 | 学号唯一性与手机号／邮箱格式校验 | 模块 2｜数据质量 | 高 | 重复学号保存失败；非法手机号（如 12345）与非法邮箱被拦截并给出提示 |
| FR-10 | 学籍状态管理（在读／休学／退学／毕业） | 模块 2｜辅导员 | 中 | 四种状态均可设置并正确显示；按状态筛选与统计结果一致 |
| FR-11 | 学生成绩单查询 | 模块 2｜辅导员、学生 | 中 | 按学期分组显示课程、学分、三项成绩、总评与是否及格，数据与成绩模块一致 |
| FR-12 | 专业信息维护（专业代码唯一） | 模块 3｜管理员 | 中 | 5 个演示专业可增删改查；重复专业代码被拒绝保存 |
| FR-13 | 班级信息维护（代码唯一、关联专业／年级／班主任／容量） | 模块 3｜管理员 | 高 | 10 个演示班级可维护；班级正确关联专业，年级、班主任、容量可修改 |
| FR-14 | 班级人数与容量统计 | 模块 3｜管理员、辅导员 | 中 | 班级列表显示当前人数与容量，与 student 表实际记录数一致 |
| FR-15 | 删除前的关联约束校验 | 模块 3｜数据一致性 | 高 | 删除有班级的专业、有学生的班级均被拒绝，并提示具体关联数量 |
| FR-16 | 课程信息维护（课程代码唯一） | 模块 4｜管理员、教师 | 高 | 10 门演示课程可维护；重复课程代码被拒绝保存 |
| FR-17 | 学分／学时／类型／考核方式／教师／学期维护 | 模块 4｜管理员、教师 | 中 | 课程类型限必修／选修、考核方式限考试／考查；学分与学时越界值被拒绝 |
| FR-18 | 课程关键字与类型检索 | 模块 4｜管理员、教师 | 中 | 按课程名称或授课教师检索结果正确，课程类型筛选生效 |
| FR-19 | 成绩录入与修改（平时、期末、补考） | 模块 5｜教师 | 高 | 三项成绩可录入与修改，保存后列表与数据库即时更新 |
| FR-20 | 总评自动计算（30%／70%，有补考取补考） | 模块 5｜业务核心 | 高 | 平时 80、期末 90 得总评 87.0；补考 65 时总评取 65.0（对应 TC-10、TC-11） |
| FR-21 | 单科成绩与课程成绩批量录入 | 模块 5｜教师 | 高 | 按课程批量录入 40 名学生成绩，成功后全部入库，失败时整体回滚无残留 |
| FR-22 | Excel 批量导入成绩 | 模块 5｜教师 | 中 | 按模板导入 10 行（含 1 行非法），合法 9 行入库，报告失败行号与原因 |
| FR-23 | 按学生／课程／学期／及格与否筛选成绩 | 模块 5｜教师、辅导员 | 中 | 组合条件筛选结果正确；及格判定使用系统参数中的及格线 |
| FR-24 | 不及格统计与个人成绩单 | 模块 5｜教师、辅导员、学生 | 中 | 不及格名单与成绩单中的总评、是否及格与数据库计算列完全一致 |
| FR-25 | 考勤登记（六种状态） | 模块 6｜教师、辅导员 | 高 | 出勤、迟到、早退、病假、事假、缺勤六种状态均可登记并正确统计 |
| FR-26 | 按学生／课程／日期区间筛选考勤 | 模块 6｜教师、辅导员 | 中 | 日期区间查询结果正确，区间端点日期记录被包含在内 |
| FR-27 | 出勤率统计 | 模块 6｜教师、辅导员 | 中 | 出勤率 =（出勤 + 迟到 + 早退）÷ 考勤总次数 × 100%，保留一位小数 |
| FR-28 | 缺勤次数超阈值预警（默认 3 次，可配置） | 模块 6｜辅导员 | 高 | 缺勤达 3 次时列表与首页看板出现预警；把阈值改为 5 后预警消失 |
| FR-29 | 首页数据看板（学生总数／班级数／课程数／教师数／平均分／及格率） | 模块 7｜全部角色 | 高 | 六项指标显示正确（学生 40、班级 10、课程 10 与演示数据一致） |
| FR-30 | 班级平均分排名 | 模块 7｜辅导员、管理员 | 高 | 平均分保留 2 位小数并按降序排列；同分班级名次并列且后续名次顺延 |
| FR-31 | 课程成绩五档分布与分数段人数分布 | 模块 7｜教师、管理员 | 中 | 五档人数之和等于参考总人次；分数段分布与之口径一致 |
| FR-32 | 专业人数分布 | 模块 7｜管理员 | 低 | 5 个专业的人数之和等于学生总数 40 |
| FR-33 | 成绩排名（班级排名／年级排名） | 模块 7｜教师、辅导员 | 中 | 按总评成绩降序排名，同分并列；班级与年级两个口径均可切换查看 |
| FR-34 | 统计报表导出 | 模块 7、8｜教师、管理员 | 中 | 导出的 .xlsx 中数值与界面显示一致，表头与统计口径标注完整 |
| FR-35 | 学生名册导出 | 模块 8｜辅导员、管理员 | 中 | 导出当前筛选条件下的全部学生（不受分页限制），列结构固定可打开 |
| FR-36 | 成绩表导出 | 模块 8｜教师、辅导员 | 高 | 11 列结构与 BR-M8-03 一致，成绩保留一位小数，Excel 与 WPS 均可打开 |
| FR-37 | 考勤表与统计报表导出 | 模块 8｜教师、辅导员 | 低 | 两类文件均生成成功，内容与界面查询结果一致，导出写日志 |
| FR-38 | 操作日志自动记录、分页检索与清空 | 模块 9｜管理员 | 低 | 关键操作均有日志；分页与关键字检索正确；清空后仅保留一条清空记录 |
| FR-39 | 数据库一键备份与演示数据重置 | 模块 10｜管理员 | 高 | 备份生成 sims_backup_时间戳.zip；重置后数据恢复为演示规模（40 名学生、75 条成绩等） |
| FR-40 | 系统参数配置维护（8 项）与关于信息 | 模块 10｜管理员 | 中 | 8 项参数可修改并即时生效；非法参数（权重之和不为 1）被拒绝保存 |

## 5.2  项目验收标准

验收采用“自测 → 交叉测试 → 教师验收”三级方式。自测由模块负责人完成，覆盖本人模块的全部功能条目；交叉测试由其他成员按表 3-16 的用例执行，重点验证越权、边界与异常流；教师验收以现场演示与文档检查为主。缺陷收敛要求为：严重缺陷必须全部修复，一般缺陷修复率不低于 90%，轻微缺陷记录在案并在项目总结中说明。

表 5-2  项目验收标准

| 验收项 | 验收内容 | 通过标准 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可运行的成品 | 源码、可执行 jar、run.bat 与 data 目录齐备，在验收机复制后直接运行 | 双击 run.bat 启动成功进入登录窗口；首次启动自动建表并灌入演示数据 | 姜望舒 |
| 功能模块数量 | 交付的功能模块不少于 5 个（课程设计要求） | 本项目实际交付 10 个模块，全部出现在菜单中且可正常操作 | 全员 |
| 功能性测试 | 按表 3-16 及扩展用例执行功能测试，覆盖正常流、备选流与边界值 | 高优先级用例 100% 通过；严重缺陷 0 个；一般缺陷修复率不低于 90% | 刘壮、王永涛 |
| 非功能性指标 | 按表 2-9 验证性能、可靠性、安全性、易用性与兼容性 | 查询 < 1 秒、导出 1000 行 < 5 秒、启动 < 5 秒；密码无明文；SQL 全部参数化 | 姜望舒、陈孝鑫 |
| 数据库设计 | 9 张表结构、唯一约束、外键与总评计算列 | 结构与表 3-4～表 3-12 一致；总评计算列结果符合 BR-M5-01 | 陈孝鑫 |
| 演示数据规模 | 重置演示数据后的数据规模 | 专业 5、班级 10、学生 40、课程 10、成绩 75、用户 4、参数 8，可重复演示 | 陈孝鑫 |
| 文档齐全 | 需求分析与设计步骤说明书、详细设计说明书、测试报告、用户手册、项目总结 | 5 份文档齐全、封面与编号统一、内容与实现一致，无相互矛盾描述 | 佟尚轩 |
| 现场演示 | 15 分钟演示，覆盖登录、学生档案、成绩录入与导入、考勤预警、统计与导出、日志、备份 | 演示过程无阻断性故障；讲解内容与实际操作一致，数据与文档一致 | 全员 |
| 代码规范与协作 | 分层依赖、命名规范、Javadoc、提交记录与评审记录 | 无跨层调用与硬编码参数；提交信息规范；每个模块有评审记录 | 姜望舒 |
| 答辩表现 | 对架构取舍、数据库设计、业务规则实现与测试结果的问题进行回答 | 回答准确并给出文档或代码依据；能说明项目不足与改进方向 | 全员 |

验收准备工作：验收前一天执行一次数据库一键备份；验收当天先执行演示数据重置，保证数据规模与本文档一致；准备一份打印版的需求确认清单（表 5-1）与测试用例通过情况汇总，便于逐条核对；演示机与开发机保持同一 JDK 版本（JDK 17），提前把 JDK 与程序目录放在非中文路径下，避免路径编码问题。

# 附录 A  需求调研问卷样例

需求调研于第 1 天进行，面向学生、教师、辅导员三类用户，每类发放 5 份问卷并辅以现场访谈。问卷题目均为封闭式或半封闭式，便于快速汇总；每道题都对应明确的设计决策，调研结论直接体现为本文档中的业务规则条目，避免“为调研而调研”。

表 A-1  学生用户调研问卷（5 题）

| 题号 | 问题 | 调研目的与对应设计 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 你目前如何查询自己的期末成绩？（教务系统／班级群通知／向任课教师询问） | 确定学生角色的查询入口与成绩展示方式（对应 FR-11、模块 1 菜单设计） |
| S2 | 你希望成绩单按什么维度展示？（按学期／按课程／全部一次性展示） | 确定成绩单的分组与排序方式（对应 FR-11 的验收标准） |
| S3 | 你是否希望看到自己在班级中的排名？是否需要同时看到年级排名？ | 决定成绩排名功能是否向学生开放及开放范围（对应 BR-M7-06、FR-33） |
| S4 | 你能接受的成绩查询等待时间是多少？（1 秒内／3 秒内／无所谓） | 支撑性能指标“单表千级数据查询响应小于 1 秒”（对应表 2-9） |
| S5 | 你希望系统提醒你哪些信息？（缺勤次数／不及格课程／学籍状态变化） | 确定首页看板面向学生的展示内容与预警提示（对应 FR-28、FR-29） |

表 A-2  教师用户调研问卷（5 题）

| 题号 | 问题 | 调研目的与对应设计 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 您每学期需要录入多少门课程、大约多少名学生的成绩？ | 估算数据规模与批量录入的必要性（对应 FR-21，演示数据按 40 名学生、10 门课程设计） |
| T2 | 成绩录入中您认为最耗时的环节是什么？（逐个输入／计算总评／核对名单） | 决定总评自动计算与按课程批量录入的优先级（对应 FR-20、FR-21，优先级均为高） |
| T3 | 您是否需要从已有的 Excel 表格直接导入成绩？模板应包含哪些列？ | 定义 Excel 导入模板的固定表头（对应 BR-M5-05、FR-22） |
| T4 | 补考成绩应如何计入总评？（取补考成绩／取两次较高分／按比例折算） | 确定总评成绩计算规则（对应 BR-M5-01：有补考成绩时取补考成绩） |
| T5 | 您需要导出哪些表格用于存档或上报？（成绩表／考勤表／学生名册） | 确定导出类型与固定列结构（对应 BR-M8-03、FR-35～FR-37） |

表 A-3  辅导员用户调研问卷（5 题）

| 题号 | 问题 | 调研目的与对应设计 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 您日常最常查询学生的哪些信息？（联系方式／学籍状态／班级归属） | 决定学生列表默认显示的列与查询条件区布局（对应 FR-07、FR-08） |
| C2 | 学生的学籍状态变更（休学、退学、毕业）多久发生一次？由谁登记？ | 决定学籍状态管理的操作权限与留痕要求（对应 FR-10、BR-M1-06） |
| C3 | 学生缺勤多少次时您认为需要提醒或干预？ | 确定缺勤预警阈值的默认值（3 次）及其可配置性（对应 BR-M6-05、FR-28） |
| C4 | 班级人数是否需要限制上限？超出上限时应如何处理？ | 决定容量校验规则与提示方式（对应 BR-M2-04、BR-M3-03、FR-14） |
| C5 | 期末您需要哪些统计结果？（班级平均分／及格率／不及格名单／成绩分布） | 确定统计分析与报表模块的功能范围与报表类型（对应 FR-29～FR-34） |

# 附录 B  术语与缩略语表

本表汇总本文档及项目其他文档中出现的术语与缩略语，供查阅与统一表述使用。

表 B-1  术语与缩略语表

| 术语／缩略语 | 英文全称或缩写来源 | 含义说明 |
| --- | --- | --- |
| SIMS | Student Information Management System | 学生信息管理系统，本课程设计交付的桌面客户端软件 |
| Java 17 | Java Platform, Standard Edition 17 | 本项目使用的开发与运行语言版本，长期支持版本 |
| Swing | Java Swing GUI Toolkit | JDK 自带的图形用户界面工具包，用于构建全部窗口与面板 |
| FlatLaf | FlatLaf 3.4.1 | Swing 现代扁平化外观主题库，用于统一界面风格 |
| JDBC | Java Database Connectivity | Java 访问关系数据库的标准接口，本项目数据访问层的基础 |
| H2 | H2 Database 2.2.224 | 内嵌文件型关系数据库，免安装、随程序分发，存于程序目录 |
| POI | Apache POI 5.2.5 | Java 读写 Office 文档的类库，用于 .xlsx 导入导出 |
| JUnit 5 | JUnit Jupiter 5 | Java 单元测试框架，用于业务规则自动化测试 |
| Maven | Apache Maven 3.9.9 | 项目构建与依赖管理工具，统一编译、测试与打包流程 |
| run.bat | Windows 批处理启动脚本 | 双击即可启动系统的入口脚本，内部调用 java -jar 启动程序 |
| 三层架构 | Three-Tier Architecture | 表示层 ui、业务逻辑层 service、数据访问层 dao 的分层组织方式 |
| 表示层 | Presentation Layer / UI | 窗口、面板、表格与事件响应，负责展示与收集输入 |
| 业务逻辑层 | Service Layer | 业务规则校验、计算与事务控制，是 BR 条目的实现位置 |
| 数据访问层 | Data Access Layer / DAO | 以 JDBC 执行参数化 SQL，完成持久化读写与聚合统计 |
| 实体类 | Entity | 与数据库表一一对应的 Java 类，如 Student、Score |
| 权限矩阵 | Permission Matrix | 4 类角色 × 10 个模块的操作权限对照表（表 2-1） |
| 三级权限控制 | Three-Level Access Control | 一级模块可见性、二级操作可用性、三级数据范围的叠加控制 |
| 用例 | Use Case | 参与者与系统之间一次完整交互的集合，含基本流与备选流 |
| 业务规则 | Business Rule（BR） | 编号为 BR-模块-序号的硬约束，可验证、可编写单元测试 |
| 功能需求 | Functional Requirement（FR） | 编号为 FR-01～FR-40 的需求条目，见表 5-1 |
| 计算列 | Computed / Generated Column | 由数据库按公式自动生成的列，本项目用于 total_score |
| 总评成绩 | Total Score | 平时成绩×30% + 期末成绩×70%；有补考成绩时取补考成绩 |
| 及格线 | Pass Score | 判定成绩是否及格的分数线，取自系统参数，默认 60 |
| 优秀线 | Excellent Score | 成绩五档分布中“优秀”的下限，取自系统参数，默认 90 |
| 出勤率 | Attendance Rate | （出勤 + 迟到 + 早退）÷ 考勤总次数 × 100%，保留一位小数 |
| 缺勤预警 | Absence Warning | 学生缺勤次数超过阈值（默认 3 次）时的醒目提示 |
| 演示数据 | Demo Data | 首次启动或重置后灌入的数据：40 名学生、10 个班级、75 条成绩等 |
| E-R 图 | Entity-Relationship Diagram | 实体—联系模型图，本项目以文字与列表形式表达，不生成图片 |
| DDL | Data Definition Language | 数据定义语言，本项目体现为 schema.sql 建表脚本 |
| .xlsx | Office Open XML Spreadsheet | Excel 2007 及以上格式，本项目全部导出文件的统一格式 |